26 марта  2010 г. 					                                 393

О ходе реализации Директивы Президента

Республики Беларусь от 14 июня 2007 г.

№ 3  «Экономия и бережливость –

главные  факторы экономической

безопасности государства»

Витебский городской исполнительный комитет (далее – горисполком) отмечает, что в городе проводится определенная работа по выполнению требований Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007г. № 3 «Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства»  (далее – Директива № 3).

Организациями города продолжается техническое перевооружение и модернизация производств, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, реализуются мероприятия по снижению энерго- и материалоемкости производства, уменьшению отходов, потерь сырья и материалов.

Населению в необходимых объемах отпускается электроэнергия, газ, местные виды топлива, обеспечено бесперебойное снабжение всех потребителей энергоресурсами.

За 2009 год прямые обобщенные энергозатраты по городу уменьшились на 3 процента по отношению к 2008 году или на 14 тыс. т.у.т. и составили 447 тыс. т.у.т. Сэкономлено тепловой энергии 460 Гкал, электрической энергии - 21 887 тыс. кВт/ч. Значительно перевыполнено задание по увеличению использования местных видов топлива. Продолжается работа по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества городской коммунальной собственности.

Вместе с тем целевой показатель по энергосбережению за 2009 год составил «минус» 6,6 процента, при задании «минус» 14 процентов, в том числе по районам города: Первомайский – «минус» 8,4 процента; Октябрьский – «минус» 5,8 процента; Железнодорожный – «минус» 5,6 процента.

Не вышли на требуемый уровень по целевому показателю  энергосбережения: республиканское унитарное предприятие «Витебский завод тракторных запасных частей», открытое акционерное общество «Витебский завод радиодеталей «Монолит», открытое акционерное общество «Доломит», открытое акционерное общество «Керамика», открытое акционерное общество «Витебский приборостроительный завод».

Не обеспечено выполнение задания по экономии ресурсов организациями городской коммунальной собственности и с долей городской коммунальной собственности в их имуществе, при задании 0,99 фактическое выполнение показателя по экономии ресурсов составило 1,0289. Значительное превышение доведенного задания допущено коммунальным унитарным предприятием «Туристско-гостиничный комплекс «Витебск Отель», открытым акционерным обществом «Витебские продукты», открытым акционерным обществом «Витебский универмаг», коммунальным унитарным предприятием «Витебская архитектура» и коммунальным унитарным предприятием по землеустройству, геодезии и картографии «Геосфера».

По итогам 2009 года из 68 мероприятий городской программы энергосбережения выполнено 54 мероприятия, недоосвоено 4 млрд. рублей из планируемых к освоению 18,9 млрд. рублей.

Не выполнены в полном объёме мероприятия на открытом акционерном обществе «Доломит», открытом акционерном обществе «Витязь», открытом акционерном обществе «Молоко». Сорваны сроки внедрения котлоагрегата, работающего на отходах деревообработки и местных видах топлива,  на открытом акционерном обществе «Визас».

Унитарным коммунальным производственным предприятием «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство» из запланированных 18 мероприятий программы энергосбережения не выполнено 6.

Организациями города неудовлетворительно велась заготовка  вторичных материальных ресурсов. За 2009 год заготовлено 40 тыс. тонн металлолома, или 94,3 процента от запланированного, макулатуры – 7,25 тыс. тонн или 71,6 процента.

Недостаточными темпами ведется работа по сокращению сверхнормативного незавершенного строительства.

Жилищными ремонтно-эксплуатационными трестами города Витебска не выполняются задания по снижению просроченной задолженности населения за услуги, полученные от организаций жилищно-коммунального хозяйства. Витебский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Признать работу администраций районов города, структурных подразделений горисполкома по реализации требований Директивы № 3 недостаточной.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 года № 3 «Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства» на 2010 год (далее - План мероприятий).

Структурным подразделениям горисполкома, администрациям районов города Витебска обеспечить безусловное выполнение Плана мероприятий.

3. Координацию работы по выполнению норм и требований Директивы № 3 и Плана мероприятий возложить на заместителя председателя горисполкома Яровикова В.А.

При необходимости внести соответствующие изменения в ранее принятые решения горисполкома.

4. Заместителю председателя горисполкома  Яровикову В.А., администрациям районов города Витебска (Будкевич В.А.,            Москалев Ю.И., Орлов Н.В.) установить жесткий контроль за выполнением мероприятий городской и районных программ энергосбережения на 2010 год,  организовать результативную работу комиссий по контролю за экономией и рациональным использованием топливно-энергетических и материальных ресурсов.

5. Витебскому филиалу областного унитарного предприятия по обеспечению топливом «Витебскоблтоп» (Пашкевич А.М.) обеспечить своевременно и в полном объеме потребности населения в дровах и торфобрикетах.

6. В целях выполнения мероприятий по реализации основных направлений энергосбережения в 2010 году по городу Витебску:

6.1. Витебскому филиалу республиканского унитарного предприятия «Белтелеком»  до 1 ноября 2010 года обеспечить внедрение электронных автоматических станций;

6.2.	Республиканскому унитарному производственному предприятию «Витебскхлебпром» до 1 ноября 2010 года произвести замену хлебопекарной печи ХПА – 40 на менее энергоёмкую;

6.3. Открытому акционерному обществу «Витязь»  до 1 ноября 2010 года произвести оснащение тяго-дутьевых механизмов котлоагрегата КВГМ-100 № 3 частотно-регулированными электроприводами с внедрением АСУ ТДМ;

6.4. Открытому акционерному обществу «Знамя индустриализации» до 1 октября 2010 года обеспечить ввод в эксплуатацию электрогенерирующего оборудования на основе газо-поршневого аппарата;

6.5. Открытому акционерному обществу «Доломит» до 31 декабря 2010 года обеспечить внедрение мероприятий программы энергосбережения,  невыполненных в 2009 году, в том числе замена пневмотранспорта на механический на 2-х технологических линиях цеха № 5, тепловая реабилитация административно-бытового корпуса, установка энергоэффективного газового котла в административно-бытовом  корпусе, внедрение агрегата управления синхронным двигателем экскаватора ЭШ-10/70;

6.6. Открытому акционерному обществу «Витебский мясокомбинат» до 31 декабря 2010 года обеспечить внедрение установки системы обратного осмоса на котельной № 1;

6.7. Открытому акционерному обществу «Визас» до 1 октября 2010 года обеспечить внедрение котла работающего на местных видах топлива.

7. Открытому акционерному обществу «Витебскоблресурсы», закрытому акционерному обществу «Витебский завод полимерных изделий», унитарному предприятию «Белзаготресурсы», частному унитарному предприятию «Витебская городская заготконтора», обществу с ограниченной ответственностью «Тара-Сервис», частному производственному унитарному предприятию «Втор-Сервис» ежемесячно до 8 числа информировать управление экономики горисполкома  об объемах сбора (заготовки) вторичных материальных ресурсов в разрезе организаций-потребителей.

8. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя горисполкома Яровикова В.А., управление экономики горисполкома (Королева З.А.) и отдел жилищно-коммунального хозяйства горисполкома (Кирсанов В.Н.).

Председатель							     В.П.Николайкин

Управляющий делами					     В.В.Руденя

Лахно 36 46 64

АП 26.03.2010