26 марта 2010 г.                                                                                   395

О ходе выполнения целевой программы «Безбарьерная среда жизнедеятельности физически ослабленных лиц в г. Витебске на второе полугодие 2006 года и 2007-2010 годы» за 2009 год

Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения целевой программы «Безбарьерная среда жизнедеятельности физически ослабленных лиц в г. Витебске на второе полугодие 2006 года и 2007-2010 годы», утвержденной решением Витебского городского исполнительного комитета (далее – Витебский горисполком) от            25 августа 2006 г. № 879 (далее – Программа), Витебский горисполком отмечает, что за отчетный период проводилась работа по выполнению мероприятий утвержденной Программы.

В ходе проведения инвентаризации в городе Витебске сформирован электронный банк данных на 2275 объектов, из которых 1600 - жилые здания, 635 - общественные здания и сооружения, 40 - межуличные территории.

Безбарьерная среда, созданная на некоторых объектах не только отвечает строительным нормам и требованиям, но и вписывается в архитектуру строений. Это магазин открытого акционерного общества (далее - ОАО) «Витебские продукты» по пр. Московскому, д. 80, универсам совместного закрытого акционерного общества «Фирма «Омега» по ул. Правды, д. 64а, храм Воскресения Христова, учреждение здравоохранения «Витебская областная стоматологическая поликлиника», кафе «Белая Русь» государственного предприятия «База отдыха Крупенино», учреждение культуры «Школа искусств № 1», Витебский областной суд и т.д.

Обеспечено выполнение мероприятий Программы по созданию безбарьерной среды по 62 объектам, удельный вес оборудования безбарьерной средой составил 53,9 процента. На создание безбарьерной среды израсходовано 26 млрд. 763 млн. рублей средств городского бюджета и собственных средств организаций, в том числе                                        24 млрд. 447 млн. рублей на приобретение 29 низкопольных автобусов марки МАЗ–103, МАЗ–105, 28 низкопольных троллейбусов марки АКСМ-321 и 1 низкопольного трамвая АКСМ-62103 (план на 2006-                    2010 г.г. выполнен полностью).

Начата поэтапная реконструкция и благоустройство дворовых территорий жилой застройки по ул. Молодёжная, д. 8 в г.п. Руба,            ул. Шумилинская, д.14, д.16; ул. Ленина, д. 55 и д. 57/4;                                ул. Б.Хмельницкого, д. 2 и д. 4/16, пр. Фрунзе, д. 36, д. 38; ул. Чапаева,      д. 4.

В районе массового проживания инвалидов по зрению произведен ремонт асфальтового покрытия тротуаров и дорог по ул. Октябрьская от   д. 14 до ул. Ильинского д. 19/18, по ул. Комсомольская, от д. 13 до ул. Ильинского д. 19/18, по ул. Советской Армии от ул. Комсомольская до ул. Космонавтов, по ул. Революционная от ул. Советской Армии до              ул. Ильинского, д. 19/18. Отремонтировано асфальтовое покрытие и понижение бордюрного камня по ул. Космонавтов, д. 1.

Выполнены работы по созданию безбарьерной среды от входа в подъезд жилого дома до площадки лифта по 4 объектам (пр. Московский,  д. 37, кв. 104; пр. Московский, д. 37, кв. 173; пр. Победы, д. 6, кв. 1;  ул. Чкалова, д. 51, кв. 106).

Выполнены частично работы по понижению бордюрного камня, асфальтовых примыканий к нему в районе домов 13 корп. 1, 16, 35, 54, 58а, 66, 102 по ул. К.Маркса.

Проводилась работа по обмену имеющейся жилой площади                       у инвалидов-колясочников, желающих переселиться на первый этаж.

Работала городская комиссия по контролю за соблюдением требований по созданию безбарьерной среды в г. Витебске для инвалидов и физически ослабленных лиц.

Вместе с тем, несмотря на неоднократные переносы сроков исполнения не устранены недостатки по 3 объектам ОАО «Веста» (Вениаминов Р.К.), в том числе: магазин № 146 по ул. П. Бровки, д. 5а, магазин № 136 по ул. 9-я Социалистическая, д. 7, магазин № 137 по                   ул. С.Вострецова, д. 12 , по 2 объектам ОАО «Мир услуг Плюс» (Максимов М.В.), в том числе: парикмахерская № 2 по пр. Московскому, д. 46, парикмахерская № 6 по пр. Московскому, д. 64.

В комплексе блокированных павильонов для продажи промышленных и продовольственных товаров «Торговый комплекс Чкаловский» (Скурат В.Г.) (далее – ТК «Чкаловский») безбарьерная среда отсутствует.

Не соответствует строительным нормам созданная безбарьерная среда в аптеке № 82 по пр. Победы, д. 31, корп. 1, в аптеке № 3 по             ул. Лазо, д. 4 Витебского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация» (Войтехович Ю.Б.)                          (далее – УП «Фармация»), в учреждении здравоохранения «Витебский городской родильный дом № 2» (Туравинова Т.Л.).

Не обустроен остановочный пункт «ОАО Мегом» в обоих направлениях по проспекту Фрунзе (Иванов В.М.).

Не оборудована остановка «по требованию» по ул. Лазо в направлении конечного остановочного пункта «Оптовая база» около ортопедической мастерской (Иванов В.М.).

Не выполнены работы по понижению бордюрного камня, асфальтовых примыканий к нему от ул. Чкалова до пр. Победы, от                     пр. Победы до ул. Ново-Оршанская.

Недостаточно уделяется внимания инвентаризации сооружений улично-дорожной сети города Витебска, межуличных территорий микрорайонов города Витебска.

Исходя из вышеизложенного, в соответствии с Государственной программой о безбарьерной среде жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2007-2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 апреля 2007 г. № 424, Витебской областной программой «О ходе реализации мероприятий областной программы «Безбарьерная среда жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2007-2010 годы», утвержденной решением Витебского областного исполнительного комитета от 25 июня 2009 г.  № 398, Витебский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Принять к сведению, что намеченные мероприятия Программы в организациях города Витебска по итогам 2009 года в основном выполнены.

2. Указать на приниженный контроль за выполнением мероприятий Программы со стороны ответственных исполнителей Витебского горисполкома.

3. Принять заверения директора ОАО «Веста» Вениаминова Р.К., директора ТК «Чкаловский» Скурата Г.В., директора                                               ОАО «Мир услуг Плюс» Максимова М.В., генерального директора                     УП «Фармация» Войтеховича Ю.Б., главного врача государственного учреждения здравоохранения «Витебская городская центральная поликлиника» Беляева С.А., генерального директора унитарного коммунального производственного предприятия  «Витебское городское жилищно – коммунальное хозяйство» Иванова В.М. в том, что допущенные в создании безбарьерной среды недостатки будут устранены в срок до 1 мая 2010 года.

4. Отделу жилищно–коммунального хозяйства Витебского горисполкома (Кирсанов В.Н.), коммунальному ремонтному унитарному предприятию «Гордормост» (Горбик Н.И.) закончить работу по инвентаризации сооружений улично-дорожной сети города Витебска и межуличных территорий микрорайонов города Витебска до 1 мая  2010 года.

5. Утвердить мероприятия городской программы «Безбарьерная среда жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2010 год в городе Витебске» согласно приложению.

6. Управлению жилищной политики Витебского горисполкома (Сазон В.Ф.), республиканскому дочернему унитарному предприятию «Витебское агентство по оказанию риэлтерских услуг» (Кабанов В.А.) продолжить работу с инвалидами, желающими переселиться на первый этаж.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Витебского горисполкома                    Каташука В.С., заместителей председателя Витебского горисполкома Шерикова Д.Н., Терентьева В.В., глав администраций районов города Витебска Будкевича В.А., Москалёва Ю.И., Орлова Н.В., управление по труду, занятости и социальной защите Витебского горисполкома (Иванов А.Н).

Председатель                                                                    В.П.Николайкин

Управляющий делами                                                      В.В.Руденя

Иванов 372642

Капустина 374597

АП 26.03.2010