## 10 сентября 2010 г.                                                                            1363

## О подготовке народного

## хозяйства г.Витебска к работе

## в осенне-зимний период

## 2010-2011 года

В соответствии с Мероприятиями по подготовке теплоисточников, центральных и индивидуальных тепловых пунктов, сетей теплоснабжения, объектов водоснабжения, электроснабжения и эксплуатационных служб к работе в осенне-зимний период 2009-2010 г.г., утвержденными решением Витебского городского исполнительного комитета от 9 апреля 2010 г. № 468, отделами и службами Витебского городского исполнительного комитета, администрациями районов города Витебска и организациями завершаются работы по подготовке народного хозяйства города к работе в зимний период     2010-2011 года.

На теплоисточниках города выполнен ремонт теплоэнергетического оборудования. В соответствии с доведенным заданием создан запас резервного топлива (мазута), за исключением котельной «Южная», открытого акционерного общества  «Витязь»: имеется 2008,5 тонн при задании 3500 тонн на     1 октября 2010 года, что составляет 57 процентов (далее - %).

На котельных Витебского унитарного коммунального производственного предприятия котельных и тепловых сетей «ВУКППКиТС» создан запас дров 4390 метров кубических (далее – м.куб.) при плане 11000 м.куб. (40 %).

Заменено 16352 метров погонных (далее – м.п.)  тепловых сетей 
(в однотрубном исчислении), в том числе филиалом «Витебские тепловые сети» республиканского унитарного предприятия «Витебскэнерго» - 4600 м.п.  при плане 4040 м.п., из них 3331 м.п. с использованием предизолированных труб; Витебским унитарным коммунальным производственным предприятием котельных и тепловых сетей «ВУКППКиТС» - 11752 м.п. при плане 15000 м.п. (78 %), из них 8240 м.п. с использованием предизолированных труб.

Из 58 центральных тепловых пунктов подготовлены к работе в зимнем периоде 58.

В ходе подготовки жилищного фонда за счет всех источников финансирования  выполнен ремонт кровель в объеме 30,21 тыс. метров квадратных (далее – м.кв.), при плане  90,1 тыс.м.кв. (33 %), в том числе: государственное предприятие (далее – ГП) «ЖРЭТ Первомайского района» - 10,07 тыс.м.кв. при плане 44,77 тыс.м.кв.       (22 %), ГП «ЖРЭТ Октябрьского района» - 13,93 тыс.м.кв.  при плане 38,95 тыс.м.кв. (36 %), ГП «ЖРЭТ Железнодорожного района» -  6,21 тыс.м.кв. при плане 17,08 тыс.м.кв (36 %).

Выполнен ремонт стыков стеновых панелей в объеме 35,75 тыс.м.п. при плане 55,5 тыс.м.п. (63 %), в том числе: ГП «ЖРЭТ Первомайского района» - 14,73 тыс.м.п. при плане 30,5 тыс.п.м. (48 %), ГП «ЖРЭТ Октябрьского района» - 20,32 тыс.м.п. при плане  20,5 тыс.м.п. (99 %), ГП «ЖРЭТ Железнодорожного района» - 0,7 тыс.м.п. при плане  4,5 тыс.м.п. (16 %).

Выполнено утепление фасадов на 46 жилых домах, ведутся работы 
на 7 жилых домах.

Выполнен ремонт 40 печей в домах государственного жилищного фонда при плане 57 (70 %).

Витебским филиалом областного унитарного предприятия «Витебскоблтоп» организовано обеспечение населения твердыми видами топлива. На 31 августа 2010 года из 1191 обратившихся жителей брикетом обеспечены 661 (55 %). Запас  брикета составляет 602 тонны. 
Из обратившихся 1444 жителей обеспечены дровами 815 (56 %). Запас дров составляет 221 м.куб.

В соответствии с графиком ведется подписание актов и паспортов готовности к зиме жилых домов. На 31 августа 2010 года подписаны 
в теплоснабжающих организациях акты готовности к осенне-зимнему периоду по 686 домам из 1646 (42 %), из них ГП «ЖРЭТ Первомайского района» – 296 из 639 (46 %), ГП «ЖРЭТ Октябрьского района» - 283 из 638 (44 %), ГП «ЖРЭТ Железнодорожного района» - 107 из 369 (29 %).

По состоянию на 31 августа 2010 года оформлены паспорта готовности всеми отделами образования администраций районов города Витебска, государственным учреждением здравоохранения «Витебская городская центральная поликлиника». Отделом культуры Витебского городского исполнительного комитета оформлен 1 паспорт готовности из 5, при сроке подписания 30 сентября 2010 года. Отделом физической культуры, спорта и туризма Витебского городского исполнительного комитета из 9 паспортов готовности не подписано ни одного, при сроке подписания 29 сентября 2010 г.

В соответствии с заданием проводится подготовка объектов водоснабжения и водоотведения. Проложен водопровод по 10 улицам протяженностью 3250 м.п., в том числе по ул. Луческая-Набережная, Луговая (Верховье), 5-я Тираспольская, пер. 2-й Сельский, ул. 1-я Задорожная, 2-я Задорожная, 3-я Задорожная, 3-я Пригородная, пер. 1-й Загородный, ул. 2-я Чепинская. Дополнительно к заданию проложено 
740,3 м.п. водопроводных сетей по ул. 4-я Суражская, Звездная-Двинская (пос. Верховье), ул. Ореховская, ул. 3-я Азина, ул. 1-я Полярная, зоне отдыха вдоль реки Витьба. Ведутся работы по прокладке водопроводных сетей по Великолукскому тракту, К.Маркса, 155, протяженностью 374 м.п. Ведутся работы по реконструкции коллектора Д-1000 мм через ручей Дунай. Переложено 243 м.п. канализационных сетей.

Газифицировано 139 индивидуальных жилых домов, проложено 7,1 км сетей газоснабжения.

Завершается подготовка к работе в зимнем периоде пассажирского транспорта. Республиканским дочерним автотранспортным унитарным предприятием «Автобусный парк № 1 г.Витебска» на городских маршрутах задействовано 38 единиц особо большой вместимости марки МАЗ-105. В текущем году приобретено 22 автобуса марки МАЗ. В достаточном количестве заготовлено топливо, подготовлены обогреваемые боксы для запуска транспорта в периоды особо низких температур. Унитарным коммунальным транспортным предприятием «Витебское трамвайно-троллейбусное управление» в 2010 году приобретено 20 новых троллейбусных машин. Все единицы подвижного состава на городских маршрутах оборудованы системами отопления салонов. В соответствии с графиком выполняется утепление окон, дверей подвижного состава, подготовка пневмосистем, перевод на зимнюю смазку. Подготовку городского пассажирского транспорта к работе в осенне-зимний период планируется завершить до 15 октября 2010 года.

Коммунальным ремонтным унитарным предприятием «Гордормост» заготовлено 1500 тонн песка и соли при плане 15 тысяч тонн песка и соли.

Вместе с тем, не полностью завершено благоустройство после проведения земляных работ, в том числе частным проектно-строительным унитарным предприятием «Теплогазстрой» - в районе дома № 27 по ул. Гагарина, производственным управлением «Витебскгаз» - по ул. 2-я Войкова.

Потребителями не восстановлено 16 поврежденных кабельных линий напряжением 6-10 кВ.

В целях завершения подготовки народного хозяйства города 
к устойчивой работе в осенне-зимний период 2010-2011 года и обеспечения бесперебойного снабжения населения топливно-энергетическими ресурсами Витебский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Информацию о ходе работ по подготовке народного хозяйства города Витебска к работе в осенне-зимний период 2010-2011 года принять к сведению.

2. Признать неудовлетворительной работу:

2.1. ГП «ЖРЭТ Первомайского района» (Дединкин Д.М.), УП «ЖРЭТ Железнодорожного района» (Курганов Б.Н.) – по ремонту кровель и стыков стеновых панелей жилых домов;

2.2. ГП «ЖРЭТ Октябрьского района» (Пасовец А.С.) – по ремонту кровель жилых домов.

3. Филиалу «Витебские тепловые сети» республиканского унитарного предприятия «Витебскэнерго» (Солодкий С.Б.), филиалу «Витебская ТЭЦ» республиканского унитарного предприятия «Витебскэнерго» (Василевский А.А.), открытому акционерному обществу «Витязь» (Никифоров В.И.), открытому акционерному обществу «Знамя индустриализации» (Беленкова О.В.), открытому акционерному обществу «Витебский приборостроительный завод» (Устименко Л.З.), открытому акционерному обществу «Красный Октябрь» (Бетеня С.К.), Витебскому унитарному коммунальному производственному предприятию котельных и тепловых сетей «ВУКППК и ТС» (Юркевич В.И.) завершить подготовку теплоисточников к зимнему сезону 2010-2011 года 
с оформлением паспортов готовности до 1 октября 2010 года.

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Витебского городского исполнительного комитета (Кирсанов В.Н.) подготовить письмо в адрес Министерства промышленности Республики Беларусь 
о неудовлетворительном ходе заготовки резервного топлива открытым акционерным обществом «Витязь» (Никифоров В.И.) для котельной «Южная».

5. Филиалу «Витебские тепловые сети» республиканского унитарного предприятия «Витебскэнерго» (Солодкий С.Б.), Витебскому унитарному коммунальному производственному предприятию котельных и тепловых сетей «ВУКППК и ТС» (Юркевич В.И.) предприятиям и организациям города, имеющим на своем балансе тепловые сети, завершить работы по замене, ремонту и изоляции тепловых сетей до 1 октября 2010  года.

6. Администрациям районов города Витебска (Орлов Н.В., 
Гребнев Г.И., Москалев Ю.И.), ГП «ЖРЭТ Первомайского района» (Дединкин Д.М.), ГП «ЖРЭТ Октябрьского района» (Пасовец А.С.), 
ГП «ЖРЭТ Железнодорожного района» (Курганов Б.Н.):

6.1. обеспечить до 1 октября 2010 года ликвидацию отставания 
по ремонту кровель и стыков стеновых панелей жилых домов;

6.2. завершить до 1 октября 2010 года работы по остеклению мест общего пользования жилых домов;

6.3. обеспечить подписание паспортов готовности жилого фонда 
к осенне-зимнему периоду 2010-2011 года в соответствии с утвержденным графиком до 20 сентября 2010 года.

7. Принять к сведению заверения управляющих ГП «ЖРЭТ Первомайского района» Дединкина Д.М., ГП «ЖРЭТ Октябрьского района» Пасовца А.С., ГП «ЖРЭТ Железнодорожного района» Курганова Б.Н. в том, что работы по ремонту кровель и стыков стеновых панелей жилых домов будут завершены до 1 октября 2010 года.

8. ГП «ЖРЭТ Первомайского района» (Дединкин Д.М.), ГП «ЖРЭТ Октябрьского района» (Пасовец А.С.), ГП «ЖРЭТ Железнодорожного района» (Курганов Б.Н.) продолжить работу по оснащению жилищного фонда приборами группового учета и регулирования тепловой энергии.

9. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Витебского городского исполнительного комитета (Кирсанов В.Н.), администрациям районов города Витебска (Орлов Н.В., Гребнев Г.И., Москалев Ю.И.) обеспечить до 1 октября 2010 года подготовку к осенне-зимнему периоду ведомственного жилищного фонда.

10. Организациям города Витебска завершить работы по восстановлению благоустройства  мест земляных работ согласно выданным ордерам.

11. Организациям, имеющим на своем балансе поврежденные кабельные линии электропередачи, обеспечить их восстановление 
до 20 сентября 2010 года.

12. Для обеспечения населения топливом:

12.1. Витебскому филиалу областного унитарного предприятия «Витебскоблтоп» (Пашкевич А.М.) до 1 октября 2010 года обеспечить поставку твердого топлива населению согласно поданным заявкам;

12.2. администрациям районов города Витебска (Орлов Н.В., 
Гребнев Г.И., Москалев Ю.И.) взять на контроль обеспечение топливом одиноких граждан пожилого возраста.

13. Администрациям районов города Витебска (Орлов Н.В., 
Гребнев Г.И., Москалев Ю.И.), Витебскому городскому отделу 
по чрезвычайным ситуациям (Вайтюховский Н.И.) до 1 октября 2010 года обеспечить устранение недостатков, выявленных при обследовании печей в домах индивидуального жилого фонда.

14. Унитарному коммунальному транспортному предприятию «Витебское трамвайно-троллейбусное управление» (Павлючков В.М.), республиканскому дочернему автотранспортному унитарному предприятию «Автобусный парк №1 г.Витебска» (Иллюкович В.И.) до 15 октября 2010 года завершить подготовку подвижного состава пассажирского транспорта к работе в зимний период.

15. Унитарному коммунальному производственному предприятию «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство»         (Кушарев А.В.):

15.1. до 1 октября 2010 года обеспечить подготовку снегоуборочной и специальной техники к работе в зимний период;

15.2. до 15 октября 2010 года обеспечить создание запаса пескосоляной смеси в количестве 15 тысяч тонн.

16. Администрациям районов города Витебска (Гребнев Г.И., Москалев Ю.И., Орлов Н.В.):

16.1. обеспечить заключение договоров товариществ собственников с ГП «ЖРЭТ Первомайского района», ГП «ЖРЭТ Октябрьского района», ГП «ЖРЭТ Железнодорожного района», коммунальным ремонтным унитарным предприятием «Гордормост» на очистку от снега на постоянной основе территорий товариществ собственников в зимний период;

16.2. совместно с унитарным коммунальным производственным предприятием «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство» (Кушарев А.В.) обеспечить заключение договоров, в том числе с дорожными организациями, на очистку от снега на постоянной основе районов индивидуальной жилой застройки в зимний период;

16.3. обеспечить в зимний период подъезд к зданиям трансформаторных подстанций, центральных тепловых пунктов, газораспределительных пунктов, другим инженерным сооружениям;

16.4. проработать вопрос об обеспечении в зимнем периоде жизнедеятельности населения на территориях, которые планируется включить в черту города Витебска, особое внимание обратить на тепло- 
и водоснабжение, очистку улиц от снега.

17. Отделам культуры, образования, физической культуры, спорта 
и туризма Витебского городского исполнительного комитета       (Шиенок Н.А., Шлома В.А., Скорынкин Д.С.), государственному учреждению здравоохранения «Витебская городская центральная поликлиника» 
(Беляев С.А.) завершить подготовку подведомственных объектов к осенне-зимнему периоду с оформлением паспортов готовности до           1 октября 2010 года.

18. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на заместителей председателя Витебского городского исполнительного комитета, отдел жилищно-коммунального хозяйства Витебского городского исполнительного комитета (Кирсанов В.Н.), глав администраций районов города Витебска Орлова Н.В., Гребнева Г.И., Москалева Ю.И., унитарное коммунальное производственное предприятие «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство» (Кушарев А.В.).

Председатель							    В.П.Николайкин

Управляющий делами					    В.В.Руденя

Мамаев 36 96 99

АП 10.09.2010