27 августа 2010 г.                                                                               1290

О благоустройстве и наведении

порядка на территории города

Витебска

За истекший период 2010 года унитарным коммунальным производственным предприятием "Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство", дочерними предприятиями и привлеченными организациями проведена определенная работа по благоустройству дворовых территорий, содержанию их в надлежащем состоянии.

Проведен ремонт усовершенствованных покрытий дворовых территорий общей площадью 130,843 м2 в 251 дворе. Отремонтировано 
47 фасадов домов, 27 контейнерных площадок, выполнено благоустройство 11 контейнерных площадок.

Отремонтировано, установлено и окрашено более 1730 единиц малых форм спортивного, хозяйственного и детского оборудования.

С участием жителей города проведено 14 субботников.

Произведен снос незаконно построенных сараев и гаражей на 3-х дворовых территориях (ул. Школьная, 10, ул. Комсомольская, 28, 
ул. Правды, 4, 6).

Выявлено и ликвидировано 33 несанкционированные свалки.

С целью привлечения населения города к управлению жилищным хозяйством, обеспечения сохранности жилищ, повышения ответственности жильцов за образцовое содержание зданий и примыкающих к ним территорий, из состава лиц, проживающих в домах, создано 26 домовых комитетов. С этой же целью в городе проводится ежегодный конкурс «Там, где мы живем».

В рамках программы «Дороги Беларуси» унитарным коммунальным производственным предприятием «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство» за истекший период 2010 года выполнены работы по текущему ремонту 40 улиц (при плане 61), асфальтированию 14 улиц (при плане 16), отсыпке щебнем 16 улиц (при плане 51), ремонту 26 улиц асфальтогранулятом (при плане 29).

Выполнены работы по укладке нового асфальтового покрытия 
по проспектам Московский, Фрунзе, улицам Кирова, Замковая. Ведутся работы по укладке окончательного асфальтового слоя по проспекту Воинов-Интернационалистов.

Продолжается работа по организации раздельного сбора вторичных материальных ресурсов. В настоящее время данными видами услуг охвачено 24 процента многоквартирных жилых домов, обслуживаемых жилищно-коммунальными службами.

Унитарным строительным коммунальным предприятием «Зеленстрой» за 1-е полугодие 2010 года выполнен ремонт 5,4 га газонов, в апреле-июле месяцах текущего года посажено 714 деревьев, 4347 кустарников, 1689 тыс. цветов, а также проводилась текущая косьба газонов, декоративная обрезка и удаление объектов растительного мира.

Вместе с тем, проведенное с 5 по 12 августа 2010 года обследование территорий жилищно-эксплуатационных участков (далее – ЖЭУ) выявило ряд недостатков в благоустройстве и наведении порядка. Имеет место захламленность контейнерных площадок и прилегающих территорий крупногабаритным мусором, нецензурные надписи на стенах домов, гаражей, сараев, центральных тепловых пунктов, наличие на дворовых территориях неотремонтированного детского, хозяйственного и спортивного оборудования. Не выполняется регулярный покос травы.

В неудовлетворительном состоянии находятся территории ЖЭУ 
№№ 11, 15, 16 Первомайского района, ЖЭУ №№ 12, 24 Октябрьского района, ЖЭУ №№ 5, 18, 28 Железнодорожного района.

На городских кладбищах контейнерные площадки поломаны 
и переполнены мусором, часть ограждений находится в перекошенном состоянии или вовсе отсутствует.

Недостаточными темпами выполняется программа «Дворы».

На низком уровне организован контроль со стороны администраций районов города Витебска за поддержанием санитарного состояния закрепленных мест отдыха на водоемах.

Городскими предприятиями, имеющими на своем балансе подземные коммуникации, не завершены работы по выравниванию уровня люков колодцев сетей на улицах и зеленых зонах города (улицы Титова, Терешковой, Грибоедова, Леонова, Чкалова, проспекты Фрунзе, Людникова и так далее).

В целях улучшения благоустройства и наведения порядка 
на территории города Витебска, активизации работы в данном направлении городских предприятий жилищно-коммунального хозяйства Витебский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Витебского городского исполнительного комитета      Кирсанова В.Н. о благоустройстве и наведении порядка на территории города Витебска за истекший период 2010 года принять к сведению.

2. Признать недостаточной работу:

2.1. дочерних коммунальных унитарных жилищных ремонтно-эксплуатационных предприятий (далее – ДКУЖРЭП) «ЖРЭТ Первомайского района» (Дединкин Д.М.), «ЖРЭТ Октябрьского района» (Пасовец А.С.), коммунального унитарного жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия (далее – КУЖРЭП) «ЖРЭТ Железнодорожного района» (Курганов Б.Н.) – по благоустройству и наведению порядка на дворовых территориях;

2.2. дочернего коммунального унитарного предприятия производственно-ритуальных услуг «Витебский специализированный комбинат гражданского обслуживания» (Спиридова Л.В.) – по благоустройству и наведению порядка на территориях городских кладбищ;

2.3. дочернего коммунального автотранспортного унитарного предприятия «Спецавтобаза г. Витебска» (Старовойтов А.В.) – по своевременному вывозу мусора с контейнерных площадок;

2.4. коммунального ремонтного унитарного предприятия «Гордормост» (Горбик Н.И.), Витебского унитарного коммунального производственного предприятия котельных и тепловых сетей «ВУКППКиТС» (Юркевич В.И.), цеха Витебской городской телефонной сети республиканского унитарного предприятия «Белтелеком» 
(Хведонцевич В.Ф.), коммунального унитарного предприятия «СМЭП Витебского облисполкома» (Лузгин В.Ф.) – по выравниванию уровня люков колодцев сетей на улицах города, тротуарах и зеленых зонах;

2.5. строительного управления № 50 открытого акционерного общества «Стройтрест № 9, г. Витебск» (Зборовский В.С.) – по опусканию люков колодцев сетей до уровня земли на зеленой зоне по проспекту Людникова в районе государственного учреждения «Витебский центральный спортивный комплекс»;

2.6. унитарного коммунального производственного предприятия «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство»         (Кушарев А.В.) – по выполнению программы комплексного благоустройства дворовых территорий «Дворы».

3. Главе администрации Октябрьского района города Витебска Гребневу Г.И. рассмотреть возможность поощрения председателя товарищества собственников «Рассветное» Лишаева А.А. за образцовую организацию работы по благоустройству и содержанию закрепленных дворовых территорий.

4. За неудовлетворительную организацию работы по благоустройству и наведению порядка на закрепленных дворовых территориях, имеющую место на протяжении длительного времени:

4.1. освободить от занимаемой должности:

4.1.1. ДКУЖРЭП «ЖРЭТ Первомайского района»             (Дединкин Д.М.) – начальника ЖЭУ № 15 Зайцева С.А.;

4.1.2. ДКУЖРЭП «ЖРЭТ Октябрьского района» (Пасовец А.С.) – начальника ЖЭУ № 12 Зайцева Л.Н.;

4.1.3. КУЖРЭП «ЖРЭТ Железнодорожного района» 
(Курганов Б.Н.) – начальника ЖЭУ № 18 Исакова Л.В.;

4.2. объявить выговор:

4.2.1. ДКУЖРЭП «ЖРЭТ Первомайского района»             (Дединкин Д.М.) – начальнику ЖЭУ № 16 Щуру Н.П.;

4.2.2. ДКУЖРЭП «ЖРЭТ Октябрьского района» (Пасовец А.С.) – исполняющему обязанности начальника ЖЭУ № 24 Астапенко Н.К.;

4.3. о результатах информировать Витебский городской исполнительный комитет до 10 сентября 2010 г.

5. ДКУЖРЭП «ЖРЭТ Первомайского района» (Дединкин Д.М.) 
в связи с планируемым упразднением ЖЭУ № 6 незамедлительно закрепить данную территорию для наведения порядка и постоянного обслуживания за ЖЭУ №№ 11, 16.

6. Дочернему коммунальному автотранспортному унитарному предприятию «Спецавтобаза г. Витебска» (Старовойтов А.В.), ДКУЖРЭП «ЖРЭТ Первомайского района» (Дединкин Д.М.), ДКУЖРЭП «ЖРЭТ Октябрьского района» (Пасовец А.С.), КУЖРЭП «ЖРЭТ Железнодорожного района» (Курганов Б.Н.):

6.1. обратить внимание на крайне неудовлетворительное состояние контейнерных площадок, неудовлетворительную организацию работы по раздельному сбору вторичных материальных ресурсов;

6.2. организовать работу по своевременному вывозу мусора с контейнерных площадок, не допускать их переполнения, при необходимости внести изменения в графики вывоза;

6.3. обеспечить 100-процентный охват раздельным сбором вторичных материальных ресурсов многоквартирных жилых домов, обслуживаемых жилищно-коммунальными службами.

7. Витебскому унитарному коммунальному производственному предприятию котельных и тепловых сетей «ВУКППКиТС»
(Юркевич В.И.), филиалу «Витебские тепловые сети» республиканского унитарного предприятия «Витебскэнерго» (Солодкий С.Б.), коммунальному ремонтному унитарному предприятию «Гордормост» (Горбик Н.И.), Витебскому городскому коммунальному унитарному производственному предприятию водопроводно-канализационного хозяйства (Саховский А.А.) завершить восстановление нарушенного благоустройства в местах проведения земляных работ в соответствии с оформленными ордерами на раскопки.

8. Дочернему коммунальному унитарному предприятию производственно-ритуальных услуг «Витебский специализированный комбинат гражданского обслуживания» (Спиридова Л.В.) до 1 октября 
2010 г. устранить выявленные недостатки и навести порядок на территориях городских кладбищ.

9. Специализированному управлению № 50 открытого акционерного общества «Строительный трест № 9, г. Витебск» (Зборовский В.С.), отделу жилищно-коммунального хозяйства Витебского городского исполнительного комитета (Кирсанов В.Н.) до    1 октября 2010 г. организовать работу по выявлению владельца ливневой канализации на зеленой зоне по пр-ту Людникова, выравниванию люков канализации до уровня земли, установке крышек на люки.

10. Унитарному коммунальному производственному предприятию «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство»        (Кушарев А.В.):

10.1. отметить и поощрить руководителей и работников ЖЭУ, ДКУЖРЭП «ЖРЭТ Первомайского района», ДКУЖРЭП «ЖРЭТ Октябрьского района», КУЖРЭП «ЖРЭТ Железнодорожного района», принявших активное участие и показавших положительные результаты 
в работе по благоустройству и наведению порядка на дворовых территориях;

10.2. активизировать работы по асфальтированию, укладке бордюрного камня, устройству пешеходных дорожек, ремонту и покраске спортивного, детского, хозяйственного оборудования, скамеек на дворовых территориях, благоустройству и содержанию в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии дворовых и прилегающих территорий;

10.3. обеспечить выполнение в полном объеме программы комплексного благоустройства дворовых территорий «Дворы».

11. Витебскому городскому отделу по чрезвычайным ситуациям (Вайтюховский Н.И.), Витебской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды (Фандо В.Э.), администрациям Первомайского, Октябрьского, Железнодорожного районов города Витебска (Орлов Н.В., Гребнев Г.И., Москалев Ю.И.) организовать жесткий контроль за выполнением работ по благоустройству и поддержанию надлежащего санитарного состояния на территориях предприятий города.

12. Администрациям Первомайского, Октябрьского, Железнодорожного районов города Витебска (Орлов Н.В., Гребнев Г.И., Москалев Ю.И.) обеспечить ежедневную уборку мусора в местах отдыха на закрепленных озерах и пляжах.

13. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на отдел жилищно-коммунального хозяйства Витебского городского исполнительного комитета (Кирсанов В.Н.).

Председатель							     В.П.Николайкин

Управляющий делами					     В.В.Руденя

Мамаев 36 96 99

АП 27.08.2010