Приложение

к решению

Витебского городского

исполнительного комитета

«   »________ 2011  №___

ПЕРЕЧЕНЬ

строительства, ремонта и модернизации объектов внешнего благоустройства и инфраструктуры города  на 2011г.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование и местонахождение объекта | Сроки строи-тельства | Мощность, единица измерения, год ввода в действие | Сметная стоимость строитель-ства в ценах 1991г. 2006г. | Остаток сметной стоимости | Запланировано в 2011г. | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в ценах 1991г. 2006г. | в текущих ценах | Городской бюджет | Городс-кой фонд охраны природы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. креди-торская задолженность |  |  |
| УКПП «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| I Прочее строительство |
| 1 | Благоустройство сквера им. Ленина от ул. Суворова до р. Зап. Двина (1- очередь) - корректировка |  |  |  |  |  | 1500000,0 |  |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Гребнев Г.И. 48 02 42 Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 2 | Расчистка русла и мероприятия по поддержанию гидрологического режима и санитарного состояния р.Витьба в г.Витебске |  |  |  |  |  | 3000000,0 | 599872,7 | 319500,0 | Шериков Д.Н. 23 63 65 Гребнев Г.И. 48 02 42 Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 3 | Реконструкция Московского проспекта в г. Витебске |  |  |  |  |  | 2000000,0 | 996864,0 |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 4 | Берегоукрепление реки Западная Двина в г. Витебске (территория, прилегающая к улице Калинина) |  |  |  |  |  | 6300000,0 |  | 600000,0 | Шериков Д.Н 23 63 65 Москалев Ю.И. 36 52 26 Гребнев Г.И. 48 02 42 Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 5 | Пешеходная улица Суворова на участке от ул. Я. Купалы до ул. Пушкина и ул. Крылова г. Витебск |  |  |  |  |  | 1500000,0 | 24,4 |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Гребнев Г.И. 48 02 42 Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 6 | Пешеходная улица Суворова на участке от ул. Я. Купалы до ул. Урицкого в г. Витебске |  |  |  |  |  | 150000,0 | 97975,7 |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Гребнев Г.И. 48 02 42 Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 7 | Осушение территории микрорайона"5-й Коммунальный" в г. Витебске |  |  |  |  |  |  |  | 190000,0 | Шериков Д.Н. 23 63 65 Орлов Н.В. 34 28 72 Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 8 | Корректировка подземного перехода №2 по улице П.Бровки в городе Витебске |  |  |  |  |  | 1000000,0 |  |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Орлов Н.В. 34 28 72 Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 9 | Реконструкция подземного перехода на пересечении пр.Московского и ул. П.Бровки в г. Витебске |  |  |  |  |  | 1000000,0 |  |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 10 | Установка рекламной конструкции по ул. Ленинградской в г. Витебске |  |  |  |  |  | 326,6 | 326,6 |  | Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 11 | Устройство площадки для массовых мероприятий в районе моста Юбилейный в г. Витебске |  |  |  |  |  | 775000,0 |  |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 12 | Укрепление правого берега реки Западная Двина на участке от моста имени Блохина до моста имени Кирова в г. Витебске |  |  |  |  |  | 88575,8 | 88575,8 |  | Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 13 | Светодинамическая подсветка мостов в г. Витебске |  |  |  |  |  | 800000,0 |  |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Гребнев Г.И. 48 02 42 Москалёв Ю.И. 36 52 26 Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 14 | Укрепление склона оврага в районе дома № 10 по ул. Шрадера |  |  |  |  |  |  |  | 370000,0 | Шериков Д.Н. 23 63 65 Гребнев Г.И. 48 02 42 Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 15 | Укрепление склона оврага в районе дома № 14 по ул. Шрадера |  |  |  |  |  |  |  |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Гребнев Г.И. 48 02 42 Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 16 | Установка въездного знака по улице Титова в г. Витебске |  |  |  |  |  | 15160,9 | 15160,9 |  | Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 17 | Устройство наружной лестницы по ул. Белобородова в г. Витебске |  |  |  |  |  | 50000,0 |  |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Орлов Н.В. 34 28 72 Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 18 | Уширение проезжей части улицы Офицерской на участке от ул. Правды до пр. Московский в г. Витебске |  |  |  |  |  | 890000,0 |  |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Гребнев Г.И. 48 02 42 Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 19 | Уширение проезжей части улицы Правды на участке от пер. Авиационный до ул. Ленина в г. Витебске |  |  |  |  |  | 17553,7 | 17553,7 |  | Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 20 | Устройство тротуара по пр. Фрунзе от дома № 92 до дома №98 в г. Витебске |  |  |  |  |  | 30000,0 | 1454,2 |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Гребнев Г.И. 48 02 42 Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 21 | Устройство тротуаров по ул. 1-я Колхозная, 1-я Краснобригадная, 3-я Линии в г. Витебске |  |  |  |  |  | 100000,0 |  |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Гребнев Г.И. 48 02 42 Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 22 | Пешеходная улица Гоголя в г. Витебске |  |  |  |  |  | 363383,0 |  |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Гребнев Г.И. 48 02 42 Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 23 | Устройство тротуаров и наружного освещения по ул. Шумилинской в г. Витебске |  |  |  |  |  | 175000,0 |  |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Москалев Ю.И. 36 52 26 Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 24 | Устройство наружного освещения по ул. Ленинградской от дома №161 до путепровода «Полоцкий» в г. Витебске |  |  |  |  |  | 145000,0 |  |  | Шериков Д.Н 23 63 65 Москалев Ю.И. 36 52 26 Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 25 | Проектные работы |  |  |  |  |  | 1000000,0 | 440276,2 |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Кушарев А.В. 36 52 08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 20900000,0 | 2258084,2 | 1479500,0 |  |
| II Капитальный ремонт |
| 1 | Капитальный ремонт ул. Ленина с прилегающей территорией в г. Витебске |  |  |  |  |  | 796757,0 | 796756,3 |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Гребнев Г.И. 48 02 42 Орлов Н.В. 34 28 72 Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 2 | Модернизация тротуаров по ул. Калинина от д. №2 до д. №24 в г. Витебске |  |  |  |  |  | 400000,0 |  |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Гребнев Г.И. 48 02 42 Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 3 | Капитальный ремонт тротуаров по ул. Урицкого от ул. Ленина до ул. Путна со стороны жилых домов в г. Витебске |  |  |  |  |  | 320000,0 |  |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Гребнев Г.И. 48 02 42 Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 4 | модернизация праздничной иллюминации улиц, проспектов, площадей г. Витебска |  |  |  |  |  | 100000,0 |  |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Кушарев А.В. 36 52 08 |
| 5 | Проектные работы |  |  |  |  |  | 361773,3 | 14838,6 |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Кушарев А.В. 36 52 08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1978530,3 | 811594,9 |  |  |
| III Оборудование |
| 1 | оборудование для праздничной иллюминации центральных улиц, площадей, проспектов города Витебска |  |  |  |  |  | 21469,7 | 21469,7 |  | Кушарев А.В. 36 52 08 |
| ДКУП «ТГК «Лучеса» |
| I Прочее строительство |
| 1 | Реконструкция системы кондиционирования гостиницы «Лучеса» в городе Витебске |  |  |  |  |  | 3894000,0 |  |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Бруев В.Ф. 29 83 50 |
| ДКУП «ТГК «Витебск Отель» |
| I Модернизация |
| 1 | Модернизация 10-ти номеров высшего разряда, расположенных на 3-12-м этажах в правом крыле туристско-гостиничного комплекса «Витебск Отель» ул. Замковая, 5\2, г. Витебск |  |  |  |  |  | 2000000,0 |  |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Сысоев В.П. 35 93 83 |
| ДКУП «Горсвет» |
| I Прочее строительство |
| 1 | Надкрышная светодиодная установка «Золотое кольцо Витебска «Двина» на здании по ул. Ильинского, 47 в г. Витебске |  |  |  |  |  | 400000,0 |  |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Макаров И.Т. 36 36 01 |
| 2 | Устройство праздничной иллюминации сквера Б. Хмельницкого в городе Витебске |  |  |  |  |  | 800000,0 |  |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Макаров И.Т. 36 36 01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1200000,0 |  |  |  |
| II Капитальный ремонт |
| 1 | Модернизация системы управления наружным освещением г. Витебск. Внедрение АСУНО |  |  |  |  |  | 200000,0 |  |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Макаров И.Т. 36 36 01 |
| Унитарное предприятие «Капитальное строительство города Витебска» |
| I Прочее строительство |
| 1 | Укрепление правого берега реки Западная Двина на участке от моста им.Блохина до моста им. Кирова (1-я, 2-я, 3-я очереди) | 2010-2012 | 2012 | /12339086 | / 10683900 | 21400000 | 2700000,0 |  |  | Каташук В.С. 36 50 53 Мешко М.А. 47 99 07 |
| 2 | Укрепление правого берега реки Западная Двина на участке от моста им.Кирова до ликеро-водочного завода (включая ПИР) | 2011-2012 | 2012 | ПСД в стадии разработки |  |  | 1000000,0 |  |  | Каташук В.С. 36 50 53 Мешко М.А. 47 99 07 |
| 3 | Реконструкция ул. Терешковой (включая ПИР) | 2010-2012 | 2012 | 1-й пуск. комплекс /4976200 | /4352600 | 8710000,0 | 1500000,0 | 36961,6 |  | Каташук В.С. 36 50 53 Мешко М.А. 47 99 07 |
| 4 | Расчистка ручья Дунай с благоустройством прилегающей территории | 2010-2011 | 2011 | 1-я очередь (1-й и 4-й п.к-сы) /1215609 | /957500 | 1910000,0 | 3000000,0 | 402664,4 |  | Каташук В.С. 36 50 53 Мешко М.А. 47 99 07 |
| 5 | Переключение теплоснабжения объектов ОАО "Красный Октябрь" на котельную "Северная" (включая ПИР) | 2011 | 2011 | /223160 | /223160 | 450000,0 | 480000,0 |  |  | Каташук В.С. 36 50 53 Мешко М.А. 47 99 07 |
| 6 | Участок теплосети от Уз.26 км до ЦТП-36 с переключением на котельную "Северная" (включая ПИР) | 2011 | 2011 | /44215 | /41300 | 85000,0 | 101000,0 |  |  | Каташук В.С. 36 50 53 Мешко М.А. 47 99 07 |
| 7 | Переключение потребителей от котельных ОАО "ЗИ", ОАО "Красный Октябрь", ОАО "Витебский приборо-строительный завод" на котельную "Северная" (включая ПИР) | 2011-2012 | 2012 | ПСД в стадии разработки |  |  | 419000,0 |  |  | Каташук В.С. 36 50 53 Мешко М.А. 47 99 07 |
| 8 | Подземный переход под ул.Ленина в районе Летнего амфитеатра (включая ПИР) | 2011-2012 | 2012 | /6650000 | /6650000 | 13300000,0 | 3000000,0 |  |  | Каташук В.С. 36 50 53 Мешко М.А. 47 99 07 |
| II Жилищное строительство |
| 1 | Долевое участие в строительстве 40 квартирного жилого дома КПД в районе фабрики «ЗИ» в г. Витебске | 2010 | 939,79м2, 2010 | /915051 | /915051 | 1861975 | 860450,937 | 860450,937 |  | Каташук В.С. 36 50 53 Мешко М.А. 47 99 07 |
| 2 | Долевое участие в строительстве 120квартирного жилого дома КПД в районе стадиона фабрики «ЗИ» в г. Витебске, ул. Гагарина, д,17, к.1 | 2011 | 1572,36м2, 2011 | /1474332 | 1474332 | 3139549 | 3139549,063 |  |  | Каташук В.С. 36 50 53 Мешко М.А. 47 99 07 |
|  | Витебское городское коммунальное унитарное производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства УП «Витебскводоканал» |  |
| 1 | Строительство банно-оздровительного комплекса по ул. Воинов-Интернационалистов | 2010-2012 | 40 мест, 2012 | /10371000 | 9902000 | 19718000 | 2000000,0 |  |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Саховский А.А. 24 05 03 |
| 2 | Строительство водопровода в секторе индивидуальной застройки | 2011 | 2590м.п. | /466000 | /466000 | 1224000 | 715000,0 |  |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Саховский А.А. 24 05 03 |
|  | Витебское дочернее унитарное коммунальное производственное предприятие котельных и тепловых сетей «ВПК и ТС» |
| 1 | Реконструкция здания бани №2 по ул.Кутузова,2а | 2009-2011 | 40 мест | 2182/ | 426/ | 600000,0 | 600000,0 |  |  | Шериков Д.Н. 23 63 65 Юркевич В.И. 36 99 79 |