29 июня 2012 г.	958

О ходе реализации программы жилищного строительства в    г. Витебске за 6 месяцев     2012 года

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела строительства Витебского городского исполнительного комитета Кадушко И.А. о ходе реализации программы жилищного строительства в г. Витебске за             6 месяцев 2012 года Витебский городской исполнительный комитет отмечает недостаточную работу отдела строительства, коммунального унитарного предприятия «Капитальное строительство города Витебска», служб заказчика, подрядных организаций по реализации программы жилищного строительства в 2012 году.

Общий объем введенного в эксплуатацию жилья за 6 месяцев       2012 года составил 61 тысячу метров квадратных жилья, что на 29 тысяч метров квадратных  меньше аналогичного периода 2011 года.

Сроки строительства жилых домов и их ввода в эксплуатацию не всегда соответствуют очередности постановки на учет участников долевого строительства. На отдельных объектах не обеспечивается своевременное начало строительства и ритмичное финансирование строящихся объектов.

После ввода в эксплуатацию жилых домов допускаются случаи затягивания сроков передачи инженерных сетей на баланс эксплуатирующим организациям, отсутствует должный контроль со стороны заказчиков за своевременным устранением замечаний граждан при приемке квартир.

Учитывая изложенное, в целях выполнения жилищной программы строительства в городе Витебске, Витебский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

Работу отдела строительства Витебского городского исполнительного комитета, коммунального унитарного предприятия «Капитальное строительство города Витебска», служб заказчика, подрядных организаций по реализации программы жилищного строительства в городе Витебске за первое полугодие 2012 года признать недостаточной.

Отделу строительства Витебского городского исполнительного комитета, службам заказчика и подрядчика, осуществляющим строительство жилья в городе Витебске, организовать еженедельный контроль за ходом выполнения программы жилищного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры.

3. Директору коммунального унитарного предприятия «Капитальное строительство города Витебска» Мешко М.А., службам заказчика разработать мероприятия, установить жесткий контроль за сроками строительства жилых домов и качеством выполнения строительно-монтажных работ, обеспечить еженедельное проведение заседаний штабов по строительству с рассмотрением и решением проблемных вопросов, обеспечить ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов согласно приложению.

4. Строительным организациям РУП «Витебский ДСК», ОАО «Жилстрой», ООО «Стройторгсервис», ООО «БизнесСтройМонтаж», СМП-715 ОАО «Трест Белтрансстрой», ООО «ПлиссаСтрой» активизировать темпы строительства жилья в текущем году, укомплектовать объекты необходимым количеством рабочих, обеспечить работу не менее чем в две смены, а в выходные и праздничные дни – по скользящему графику.

5.  Принять заверения генерального директора РУП «Витебский ДСК» Артемьева Б.Ю. о выполнении  задания по вводу в эксплуатацию
многоквартирных жилых домов во втором полугодии 2012 года.

6. Принять заверения начальника отдела архитектуры и градостроительства Витебского городского исполнительного комитета Дубика В.В. совместно с администрациями районов города Витебска об обеспечении в целом по 2012 году ввода в эксплуатацию не менее          25,5 тысячи метров квадратных жилья усадебной застройки.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел строительства Витебского городского исполнительного комитета.

Председатель	В.П.Николайкин

Управляющий делами	В.В.Руденя

Кадушко 350812

ТК 29.06.2012