8 апреля 2011 г.					                                          481

Об итогах отопительного периода 2010-2011годов и задачах по подготовке народного хозяйства города Витебска к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов

Витебский городской исполнительный комитет отмечает, что 
в отопительном сезоне 2010-2011 годов в целом обеспечены безаварийная работа теплоисточников и бесперебойное снабжение топливом и энергией всех потребителей города Витебска.

По городу Витебску выполнено задание по экономии энергоресурсов. При задании «-15 процентов» целевой показатель по энергосбережению за 2010 год составил «-15,1 процента».

Выполненные мероприятия позволили обеспечить в зимнем периоде устойчивую работу объектов городского хозяйства.

Вместе с тем администрациями районов города недостаточно была организована работа по очистке от снега улиц индивидуальной жилой застройки. Дочерним коммунальным ремонтным унитарным предприятием «Гордормост» не на должном уровне осуществлялась очистка от снега улиц, площадей города, остановочных пунктов. Жилищными ремонтно-эксплуатационными трестами районов города не была обеспечена в полном объеме очистка кровель жилых домов от снега и наледи.

Имели место факты нестабильного теплоснабжения потребителей 
от котельных ОАО «Витебский приборостроительный завод», ОАО «Знамя индустриализации» и ОАО «Красный Октябрь».

В целях подготовки жилищно-коммунального хозяйства города Витебска к устойчивой работе в осенне-зимнем периоде 2011-2012 годов Витебский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Информацию заместителя председателя Витебского городского исполнительного комитета Шерикова Д.Н. об итогах отопительного периода 2010-2011 годов принять к сведению.

2. Признать недостаточной работу:

2.1. администраций районов города Витебска (Гребнев Г.И., Москалев Ю.И., Орлов Н.В.) по очистке от снега улиц индивидуальной жилой застройки;

2.2. дочернего коммунального ремонтного унитарного предприятия «Гордормост» (Ларьков А.В.) по очистке от снега улиц, площадей города, остановочных пунктов пассажирского транспорта;

2.3. дочерних коммунальных унитарных жилищных ремонтно-эксплутационных предприятий «ЖРЭТ Первомайского района», «ЖРЭТ Октябрьского района», «ЖРЭТ Железнодорожного района» (Дединкин Д.М., Пасовец А.С., Белевич В.И.) по очистке кровель жилых домов от снега и наледи.

3. Отметить, что в отопительном периоде 2010-2011 годов обеспечено бесперебойное функционирование теплоисточников, тепловых сетей, объектов водо-, газо- и электроснабжения города Витебска, городского пассажирского транспорта, в том числе во время продолжительных периодов с низкими температурами.

4. Утвердить прилагаемые:

4.1. Мероприятия по подготовке теплоисточников, центральных 
и индивидуальных тепловых пунктов, сетей теплоснабжения, объектов водоснабжения, электроснабжения и эксплуатационных служб к работе 
в зимний период 2011-2012 годов (далее – Мероприятия);

4.2. состав оперативной группы по контролю за ходом подготовки городских объектов к работе в зимний период 2011-2012 годов согласно приложению 1. Разрешить оперативной группе, по мере необходимости, вносить изменения и дополнения в Мероприятия.

4.3. задание по ремонту в жилищном фонде города Витебска кровель и стыков стеновых панелей на 2011 год согласно приложению 2;

4.4. задание по созданию запасов резервного топлива 
на теплоисточниках города в 2011 году согласно приложению 3;

4.5. задание по строительству сетей водоснабжения УП «Витебскводоканал» согласно приложению 4.

5. Руководителям организаций города Витебска обеспечить:

5.1. качественную и своевременную подготовку систем тепло-, водо-, электро- и газоснабжения к работе в зимний период 2011-2012 годов;

5.2. получение паспортов готовности к осенне-зимнему периоду подведомственных объектов до 1 октября 2011 года в соответствии 
с графиками;

5.3. полную и ежемесячную оплату текущего потребления воды, газа, тепловой и электрической энергии.

6. Филиалу «Витебские тепловые сети» республиканского унитарного предприятия «Витебскэнерго» (Солодкий С.Б.), филиалу «Витебская ТЭЦ» республиканского унитарного предприятия «Витебскэнерго» (Василевский А.А.), открытому акционерному обществу «Витязь» (Никифоров В.И.), Витебскому дочернему унитарному коммунальному производственному предприятию котельных и тепловых сетей «ВПКиТС» (Юркевич В.И.), открытому акционерному обществу «Знамя индустриализации» (Беленкова О.В.), открытому акционерному обществу «Красный Октябрь» (Бетеня С.К.), открытому акционерному обществу «Витебский приборостроительный завод» (Устименко Л.З.):

6.1. до 1 октября 2011 года подготовить теплоисточники 
к отопительному сезону 2011-2012 годов с оформлением паспортов готовности;

6.2. разработать варианты перевода теплоисточников на резервные виды топлива, графики ограничения и отключения потребителей 
в условиях возможного сокращения поставки энергоносителей, значительных похолоданий или аварийных ситуаций, утвердить их 
в Витебском городском исполнительном комитете до 1 сентября 
2011 года;

6.3. обеспечить ремонт оборудования теплоисточников и тепловых сетей в сроки, позволяющие отключать подачу горячей воды потребителям не более чем на 14 дней.

7. Унитарному коммунальному производственному предприятию «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство» 
(Кушарев А.В.):

7.1. выполнить работы по ремонту кровель и стыков стеновых панелей до 1 октября 2011 года согласно утвержденному заданию;

7.2. обеспечить ремонт и поверку приборов учета расхода тепловой энергии в срок не более 10 дней;

7.3. до 1 октября 2011 года подготовить снегоуборочную 
и специальную технику к работе в зимний период;

7.4. обеспечить контроль за выполнением организациями 
и физическими лицами благоустройства нарушенного покрытия после завершения земляных работ в соответствии с открытыми ордерами, 
а также принятие мер по недопущению проведения организациями 
и физическими лицами земляных работ без открытия ордера в установленном порядке.

8. Дочернему коммунальному ремонтному унитарному предприятию «Гордормост» (Ларьков А.В.) обеспечить до 1 ноября 2011 года создание запаса песко-соляной смеси в количестве 15 тысяч тонн.

9. В целях переключения потребителей, запитанных от теплоисточников ОАО «Знамя индустриализации», ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Витебский приборостроительный завод» на Северную районную котельную:

9.1. коммунальному унитарному предприятию «Капитальное строительство города Витебска» (Мешко М.А.) обеспечить до 1 августа 2011 года строительство общих участков тепловых сетей, по которым будет осуществляться транспортировка тепловой энергии для двух и более потребителей. Принять к сведению заверение директора коммунального унитарного предприятия «Капитальное строительство города Витебска» Мешко М.А. в том, что данные работы будут выполнены в срок.

9.2. потребителям обеспечить выполнение работ по переключению теплоснабжения до 1 сентября 2011 года.

10. В целях повышения надежности теплоснабжения филиалу «Витебские тепловые сети» республиканского унитарного предприятия «Витебскэнерго» (Солодкий С.Б.) и государственному предприятию «Туристско-гостиничный комплекс «Лучеса» (Бруев В.Ф.) обеспечить до 1 сентября 2011 года переключение отопления здания «Туристско-гостиничного комплекса «Лучеса» на независимую схему.

11. Витебскому городскому коммунальному унитарному производственному предприятию водопроводно-канализационного хозяйства «Витебскводоканал»  (Саховский А.А.) до 1 октября            2011 года:

11.1. выполнить строительство сетей водоснабжения согласно заданию, освоить на указанных объектах средства городского бюджета в размере 715 млн. рублей;

11.2. обеспечить освоение собственных средств на строительство, перекладку и реконструкцию сетей и сооружений в объеме не менее    1,0 млрд. рублей;

11.3. выполнить промывку сетей водоснабжения общей протяженностью не менее 160 км.

12. Витебскому филиалу областного унитарного предприятия 
по обеспечению топливом «Витебскоблтоп» (Пашкевич А.М.) обеспечить в необходимом объеме заготовку твердых видов топлива.

13. Отделам культуры, образования, физической культуры, спорта и туризма  Витебского городского исполнительного комитета 
(Шиенок Н.А., Шлома В.А., Скорынкин Д.С.), государственному учреждению здравоохранения «Витебская городская центральная поликлиника» (Титович С.И.) до 1 октября 2011 года обеспечить готовность подведомственных учреждений к работе в осенне-зимний период.

14. Производственному управлению «Витебскгаз»            (Мошканов А.В.) обеспечить в 2011 году газификацию индивидуального жилого фонда в соответствии с перечнем объектов на проектирование и строительство газораспределительной системы, согласно заявкам, поступающим от граждан и заключенным договорам на газификацию.

15. Филиалу «Автобусный парк № 1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» (Иллюкович В.И.), унитарному коммунальному транспортному предприятию «Витебское трамвайно-троллейбусное управление» (Павлючков В.М.) подготовить к предстоящему  осенне-зимнему сезону подвижный состав городского пассажирского транспорта в соответствии с техническими требованиями.

16. Администрациям районов города Витебска (Гребнев Г.И., Москалев Ю.И., Орлов Н.В.):

16.1. до 1 мая 2011 года завершить работы по благоустройству 
и наведению порядка на подведомственных территориях;

16.2. организовать работу по выявлению лиц, нуждающихся 
в твердых видах топлива из числа социально-незащищенных и одиноко проживающих граждан, обеспечить доставку топлива силами Витебского филиала областного унитарного предприятия «Витебскоблтоп» за счет средств граждан.

17. Витебскому городскому отделу по чрезвычайным ситуациям (Вайтюховский Н.И.) до 1 июня 2011 года провести пожарно-техническое обследование печей в домах индивидуального жилого фонда граждан, особое внимание уделять домовладениям одиноко проживающих престарелых, инвалидов I, II групп, многодетных семей, социально незащищенных, неблагополучных граждан и совместно с администрациями районов города Витебска внести предложения в Витебский городской исполнительный комитет по их ремонту.

18. Открытому акционерному обществу «Объединение «Лотос» (Галыкин Ю.И.),  открытому акционерному обществу завод «ВИЗАС» (Колокольчиков И.В.), открытому акционерному обществу «Витебскмебель» (Петюев И.А.), республиканскому                 унитарному предприятию «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт»         (Старовойтов С.И.), филиалу «Витебскводтранс» республиканского унитарного эксплутационно - строительного предприятия «Днепро-Бугский водный путь» (Пяста О.Р.), дочернему коммунальному унитарному предприятию «Витебский сельский строительный комбинат» (Пашкевич Н.А.) до 1 мая 2011 года восстановить находящиеся на балансе поврежденные кабельные линии.

19. Отделу идеологической работы Витебского городского исполнительного комитета (Глуткин Д.Л.) обеспечить освещение 
в средствах массовой информации хода подготовки к предстоящему отопительному сезону.

20. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на заместителей председателя Витебского городского исполнительного комитета по курируемым вопросам, глав администраций районов города Витебска Гребнева Г.И., Москалева Ю.И., Орлова Н.В., отдел жилищно-коммунального хозяйства Витебского городского исполнительного комитета (Кирсанов В.Н.).

Председатель 							    В.П.Николайкин

Исполняющий обязанности

управляющего делами 					    В.Н.Петюль

Кушарев 36 52 08

АП 8.04.2011

Приложение 1

к решению Витебского городского

исполнительного комитета

08.04.2011  №  481

СОСТАВ

оперативной группы по контролю

за ходом подготовки городских

объектов к работе в зимний

период 2011-2012 годов

| Шериков Д.Н. | заместитель председателя Витебского городского исполнительного комитета, руководитель группы |
| --- | --- |
| Кирсанов В.Н. | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Витебского городского исполнительного комитета, заместитель руководителя группы |
| Члены группы: |  |
| Василевский А.А. | директор филиала «Витебская ТЭЦ» республиканского унитарного предприятия «Витебскэнерго» |
| Власов В.И. | первый заместитель главы администрации Первомайского района города Витебска |
| Галанов В.А. | первый заместитель главы администрации Октябрьского района города Витебска |
| Иванцов А.В. | начальник Витебского межрайонного отделения филиала «Энергонадзор» республиканского унитарного предприятия «Витебскэнерго» |
| Карпейчик И.М. | главный инженер унитарного коммунального производственного предприятия «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Панфилов Ю.А. | первый заместитель главы администрации Железнодорожного района города Витебска |
| Гуль И.В. | главный инженер Витебского дочернего унитарного коммунального производственного предприятия котельных и тепловых сетей «ВПКиТС» |
| Рубченко А.В. | начальник Витебского городского района электрических сетей |
| Селезнев В.В. | заместитель начальника Витебского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов |
| Нестеров В.Д. | главный инженер филиала «Витебские тепловые сети» республиканского унитарного предприятия «Витебскэнерго» |
| Шадура А.И. | главный инженер Витебского городского коммунального унитарного производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Витебскводоканал» |

Приложение 2

к решению Витебского городского

исполнительного комитета

08.04.2011  № 481

ЗАДАНИЕ

по созданию запасов резервного

топлива на теплоисточниках города

в 2011 году

| № | Теплоисточник | Задание на 01.10.2011 г., тонн |
| --- | --- | --- |
|  | Витебская ТЭЦ | 8 000 |
|  | Восточная мини-ТЭЦ | 4 200 |
|  | Северная районная котельная | 1 400 |
|  | Котельная «Южная» ОАО «Витязь» | 3 500 |
|  | Котельная открытого акционерного общества «Знамя индустриализации» | 100 |
|  | Котельная открытого акционерного общества «Витебский приборо-строительный завод» | 70 |
|  | Котельные Витебского дочернего унитарного коммунального производственного предприятия котельных и тепловых сетей «ВПКиТС» | 900 |
|  | ИТОГО | 18 170 |

Приложение 3

к решению Витебского городского

исполнительного комитета

08.04.2011 № 481

ЗАДАНИЕ

по ремонту в жилищном фонде

города Витебска кровель и стыков

стеновых панелей на 2011 год

| № | Наименование предприятия | ремонт кровель жилых домов, тыс. м. кв. | ремонт стыков стеновых панелей, тыс. м.п. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе капитальный ремонт |  |
| 1 | Дочернее коммунальное унитарное жилищное ремонтно-эксплутационное предприятие «ЖРЭТ Октябрьского района» | 58,2 | 22,4 | 21,9 |
| 2 | Дочернее коммунальное унитарное жилищное ремонтно-эксплутационное предприятие «ЖРЭТ Железнодорожного района» | 50,6 | 29,3 | 5,4 |
| 3 | Дочернее коммунальное унитарное жилищное ремонтно-эксплутационное предприятие «ЖРЭТ Первомайского района» | 22,2 | 7,0 | 2,5 |
| Итого | 131,0 | 58,7 | 29,8 |

Приложение 4

к решению Витебского городского

исполнительного комитета

08.04.2011 № 481

ЗАДАНИЕ

по строительству сетей

водоснабжения на 2011 год

(УП «Витебскводоканал»)

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность сетей, м.п. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. 3-я Октябрьская, пер. 2-й Октябрьский | 705 |
| 2 | ул. 9-я Загородная | 220 |
| 3 | ул. Парижской Коммуны | 270 |
| 4 | ул. Чепинская Слободка | 500 |
| 5 | ул. 3-я Бебеля | 75 |
| 6 | ул. 3-я Азина | 85 |
| 7 | ул. 5-я Коллективная | 60 |
| 8 | ул. Гагарина, 20 | 120 |
| 9 | ул. 4-я Луческая | 100 |
| 10 | ул. 3-я Лужеснянская | 150 |
| 11 | ул. Сивакова – пер. Железнодорожный | 200 |
| Итого: | 2485 |