23 сентября  2011 г.                                                                          1425

Об организационной работе

по привлечению инвестиций

на развитие экономики, социальной сферы, объектов торговли и сервиса  города Витебска

Витебский городской исполнительный комитет (далее – горисполком) отмечает, что за январь-август 2011 года на развитие экономики и социальной сферы города Витебска (далее – города) привлечено 1265,2 млрд.рублей инвестиций, что составляет               117,9 процента (далее – %) к аналогичному периоду 2010 года, в том числе организациями коммунальной и с долей коммунальной собственности в уставном фонде – 492,7 млрд.рублей, или 101%  к уровню января-августа 2010 г. при задании 107%.

Наибольший объем инвестиций привлечен в обрабатывающую промышленность города – 417,6 млрд. рублей, или свыше 33% от общего объема привлекаемых средств, в транспорт и связь – соответственно 137,9 млрд. рублей и 10,9%, торговлю, ремонт автомобилей и бытовых изделий – 112,6 млрд. рублей и  8,9%.

В структуре инвестиций наблюдается тенденция к увеличению удельного веса инвестиций, привлеченных в активную часть основного капитала. Вместе с тем, уровень износа основных фондов по-прежнему остается высоким: в промышленности – 59,4%, транспорте – 58,5%,   жилищно-коммунальном хозяйстве – 54,1%, в строительстве – 57%, в торговле и общественном питании – 43,8%.

Из 155 инвестиционных мероприятий, запланированных к реализации в 2011 году и утвержденных решением горисполкома от 27 января 2011 г. № 95 «Об итогах социально-экономического развития города Витебска, выполнения нормативов государственных социальных стандартов и исполнении городского бюджета за 2010 год и задачах на 2011 год», в январе-августе 2011 года выполнено 13 мероприятий, ведутся строительно-монтажные работы по 101 объекту, на стадии разработки проектно-сметной документации 20 мероприятий, фактически освоено 672,6 млрд. рублей, или 58,2% от годового объема.  Из-за отсутствия финансирования, до настоящего времени не начата или приостановлена реализация 21 проекта, из них, по предприятиям, подчиненным горисполкому – 8.

В соответствии с мероприятиями региональной программы инвестиционного и инновационного развития Витебской области, которая включает 19 подпрограмм, по городу Витебску запланирована реализация  185 мероприятий, ведется выполнение по                           138 мероприятиям.

Низкими темпами идет освоение инвестиций в основной капитал коммунальным унитарным предприятием (далее – КУП) «Капитальное строительство города Витебска» (102,4% к уровню января-августа 2011 г.), унитарным коммунальным производственным предприятием «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство» (соответственно 34,4%), коммунальным производственным унитарным предприятием «Витебский кондитерский комбинат «Витьба» (далее – КПУП «ВКК «Витьба») (7,7%), открытым акционерным обществом (далее – ОАО) «Молоко» (42,1%), унитарным предприятием (далее – УП)  «Витебская областная типография» (16,6%), УП «Водоканал» (37,3%), ОАО «Витмил» (12,3%), унитарным коммунальным транспортным предприятием «Витебское трамвайно-троллейбусное управление» (68%), Витебским коммунальным мебельным унитарным предприятием «Заря» (17,4%), государственным предприятием (далее – ГП) «ЖРЭТ Октябрьского района» (70,3,%), ГП «ЖРЭТ Первомайского района» (50,7%), ГП «ЖРЭТ  Железнодорожного района» (48,5%) и др.

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь» (далее – Декрет № 10) заключено 30 договоров по реализации инвестиционных проектов на территории города, выполнение по 4 из которых ведется с отставанием от запланированных сроков.

За восемь месяцев текущего года в экономику города привлечено 14,6 млн. долларов прямых иностранных инвестиций, в том числе на чистой основе – 5,4 млн.долларов при задании на год 161,4 млн. долларов.

Организациями, расположенными на территории Первомайского района, привлечено 3 млн.долларов прямых иностранных инвестиций, или 5,9% от установленного годового задания, Октябрьского района – соответственно 1,7 млн.долларов и 2,3%, Железнодорожного района – 0,7 млн.долларов и 1,9%.

Не выполняется задание по строительству и вводу в эксплуатацию общей площади жилья. За январь-август текущего года введено 
в эксплуатацию 91,2 тысячи квадратных метров, что составило 27,2% от годового задания, в том числе индивидуальными застройщиками построено 8,9 тысячи квадратных метров жилья, или 9,7% от введенного по городу жилья, при среднем показателе по области 24,5%.

Не сокращается количество объектов, строящихся с превышением норм продолжительности строительства. Из 509 строящихся объектов с превышением норм продолжительности строительства ведутся работы на 257 объектах, приостановлено и законсервировано строительство 12 объектов, в том числе по объектам коммунальной формы собственности – соответственно 354, 188, и 3 объекта. Витебский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Отметить недостаточный контроль со стороны администраций районов города, структурных подразделений горисполкома за своевременным выполнением графиков строительства, реконструкции объектов, модернизации и технического перевооружения производств.

2. Признать работу заместителей глав администраций районов города Баглай Т.И., Королевой Н.В., Каралёва А.А., структурных подразделений горисполкома, субъектов хозяйствования города по привлечению в экономику иностранных инвестиций, в том числе прямых на чистой основе, неудовлетворительной.

3. Обратить внимание начальника отдела строительства горисполкома Савицкого О.В. на срыв графиков строительства 9-ти многоквартирных жилых домов, низкие объемы ввода жилья по городу.

4. Поручить КУП «Капитальное строительство города Витебска» принять меры по исправлению ситуации, связанной с низкими темпами ввода жилья.

Принять заверение главного инженера КУП «Капитальное строительство города Витебска» Иванова В.В. о выполнении по итогам 2011 года задания по вводу общей площади жилья в объеме не менее 50% от установленного.

5. Генеральному директору унитарного коммунального производственного предприятия «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство» Кушареву А.В. до 1 октября 2011 г. представить в горисполком на рассмотрение расчеты бизнес-плана развития с учетом изменения стоимости энергоресурсов.

6.	Предупредить заместителей председателя горисполкома Королеву З.А., Шерикова Д.Н., Шлому В.А., заместителей глав администраций районов города Баглай Т.И., Королеву Н.В., Каралёва А.А., начальников управлений горисполкома экономики Журавлеву Е.В., торговли и услуг Супрун И.Н., отделов горисполкома строительства Савицкого О.В., культуры Шиенок Н.А., образования Беднякова В.И., физической культуры, спорта и туризма Скорынкина Д.Н. о персональной ответственности за реализацию мероприятий по вводу объектов, запланированных на 2011 год.

В целях оперативного решения вопросов еженедельно проводить на закрепленных объектах, которые находятся под угрозой срыва, совещания и ежемесячно до 5 числа информировать горисполком  о ходе строительства объектов, при необходимости вносить предложения.

7.	Указать руководителям ОАО «Молоко» Лукинову А.А., КПУП «ВКК «Витьба» Сазону В.Ф., общества с дополнительной ответственностью «Витебский двор» Король И.В., общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Зубр и К» Зубареву Л.Е., иностранного общества с ограниченной ответственностью «СтарРМ» Товкач Н.М., ОАО «Сотрудничество» Филипчику И.А. на непринятие действенных мер по привлечению инвестиций для реализации инвестиционных проектов.

Руководителям указанных организаций в срок до 10 октября 2011 года принять безотлагательные меры по привлечению средств для реализации проектов и освоению запланированных объемов инвестиций. Информировать горисполком до 15 октября 2011 года.

8. Начальнику управления торговли и услуг горисполкома Супрун И.Н. взять на особый контроль ввод в установленные сроки торговых объектов ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» и ООО «Табак-Инвест».

9. Руководителю ООО «Гриль-Пиво» возобновить работы по строительству третьего пускового объекта (пицерия), обеспечить ввод его в эксплуатацию в марте 2012 года.

Заместителю председателя горисполкома Королевой З.А. взять на контроль осуществление работ на данном объекте.

10. Отделу архитектуры и градостроительства горисполкома совместно с управлением экономики горисполкома до 28 сентября 2011 г. подготовить предложения (с презентационными материалами) по созданию с привлечением прямых китайских инвестиций на территории города объектов инфраструктуры, гостиниц.

11. Управлению экономики горисполкома:

11.1. ужесточить контроль за реализацией инвестиционных проектов по заключенным в соответствии с Декретом № 10 инвестиционным договорам с предоставлением ежемесячного доклада заместителю председателя горисполкома по курируемому направлению;

11.2. совместно с отделом архитектуры и градостроительства горисполкома, администрациями районов города обеспечить наполнение выставочных стендов справочной информацией об инвестиционном, инновационном и экспортном потенциале города для участия в Международном инвестиционно-инновационном форуме 21-22 октября 2011 г.

12. Заместителям глав администраций районов города Баглай Т.И., Королевой Н.В., Каралёву А.А. до 30 сентября 2011 г. обеспечить подготовку и представление на согласование в управление экономики горисполкома проектов протоколов намерений, других документов о сотрудничестве для подписания их в рамках проведения  Международного инвестиционно-инновационного форума 21-22 октября 2011 г.

13.	Начальнику отдела строительства горисполкома Савицкому О.В.:

13.1. ходатайствовать перед областным исполнительным комитетом о рассмотрении возможности корректировки установленного городу задания по вводу в эксплуатацию жилья;

13.2. взять на особый контроль выполнение программы строительства жилья на 2011 год и ежемесячно до 5 числа информировать управление экономики горисполкома о ходе строительства, принимаемых мерах по вводу объектов;

13.3. организовать работу по вовлечению в хозяйственный оборот объектов сверхнормативного незавершенного строительства и сократить  вдвое их количество на 1 января 2012 года.

14.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя горисполкома по курируемым направлениям, управление экономики горисполкома.

Исполняющий обязанности

председателя							О.Г.Меркушев

Управляющий делами					В.В.Руденя

Журавлева 36 01 65

АП 23.09.2011