26 августа 2011 г. 	                                                                                      1264

О благоустройстве и наведении

порядка на территории города

Витебска

За истекший период 2011 года унитарным коммунальным производственным предприятием «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство», дочерними предприятиями и привлеченными организациями проведена значительная работа по благоустройству территорий города Витебска, содержанию их в надлежащем состоянии.

Перспективным планом «Дворы» города Витебска на 2011 год, утвержденным решением Витебского городского Совета депутатов 
от 23 марта 2011 г. № 62, предусмотрены работы по комплексному благоустройству 14 дворовых территорий и ремонту асфальтобетонного покрытия 174 дворовых территорий.

По состоянию на 1 августа 2011 года ведутся работы 
по комплексному благоустройству 11 дворовых территорий, 
в том числе: Первомайский район города Витебска – на 5 объектах 
из 5 запланированных, Октябрьский район города Витебска – 
на 5 объектах из 7 запланированных, Железнодорожный район города Витебска – на 1 объекте из 2 запланированных.

По 11 объектам освоено 766,1 млн. рублей.

Отремонтировано асфальтобетонное покрытие дворовых территорий в 47 дворах, уложен асфальт на общей площади 
12,82 тыс. м2. На эти цели затрачено 698,795 млн. рублей.

Выполнены работы по приведению в надлежащее техническое состояние фасадов и цоколей в 186 жилых домах, ремонту 
и благоустройству 139 контейнерных площадок.

Отремонтировано, установлено и окрашено 4707 единиц малых форм спортивного, хозяйственного и детского оборудования.

С участием жителей города проведено 2 общегородских субботника и  месячник по благоустройству.

Произведен снос незаконно установленных гаражей на дворовых территориях по проспекту Людникова, 15, улице 5-я Фрунзе, 6. 
Ведутся работы по сносу гаражей по улице Правды, 48.

Выявлено и ликвидировано 12 несанкционированных свалок.

Продолжается работа по организации раздельного сбора вторичных материальных ресурсов.

С целью привлечения населения города к управлению жилищным хозяйством, обеспечения сохранности жилищ, повышения ответственности жильцов за образцовое содержание зданий 
и примыкающих к ним территорий, из состава лиц, проживающих 
в домах, создано 25 домовых комитетов. С этой же целью в городе проводится ежегодный конкурс «Там, где мы живем».

Унитарным коммунальным производственным предприятием «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство» за истекший период 2011 года выполнены работы по асфальтированию улиц Заречная, 7-ая Крупской, Зеленогурская, Калинина, Чкалова, Смоленская, Правды, Володарского (от улицы Янушковского 
до дома № 129 по улице Володарского), 11-ая Городокская, Кондратьева, проспекта Черняховского, частично улицы 70-летия Витебской области.

Выполнено устройство поверхностной обработки по улицам 
4-я и 11-я Задорожные, 3-я и 8-я Чепинские, Транспортная, 
1-я Пролетарская, Леонова.

Произведен ямочный ремонт по улицам Ленина, Ленинградская, Герцена, Максима Горького.

Отремонтированы асфальтогранулятом улицы сектора индивидуальной жилой застройки 1-я Задорожная, 1-я Чепинская, Полевая, Бирюлина, Витьба, переулки Заводской и 2-й Рабочий.

Предприятиями и учреждениями города за истекший период 
2011 года посажено 3700 деревьев, 1895 тыс. цветов, выполнено устройство и ремонт 40716 м2 газонов, проведена текущая косьба зеленых зон, декоративная обрезка и удаление сухих и аварийных объектов растительного мира.

Государственным предприятием «Витебский специализированный комбинат гражданского обслуживания» выполнены работы 
по благоустройству мест захоронений.

Вместе с тем, на недостаточном уровне ведется работа 
по поддержанию порядка и благоустройства на территории сектора индивидуальной жилой застройки в городских поселках Руба и Верховье.

В ненадлежащем состоянии находится дорожное покрытие сквозных проездов, улично-дорожной сети в отдаленных районах города.

Неприглядный вид имеют отдельные остановочные пункты общественного транспорта.

Имеет место нарушение плиточного покрытия пешеходных тротуаров на центральных улицах города.

В неудовлетворительном состоянии находится ливневая канализация по улице Правды, проспекту Победы (на участке 
от проспекта Московского до проспекта Строителей), улицам Ленина 
(в районе Летнего амфитеатра), Максима Горького (в районе Жлобинских путепроводов), а также водоотводные канавы в секторе индивидуальной жилой застройки, что привело к подтоплениям 
в период обильного выпадения осадков в июле 2011 года.

Строительные площадки не оборудованы моечными станциями, 
в результате чего колесами транспорта, выезжающего с их территорий, выносится грунт на проезжую часть улиц города.

В целях улучшения благоустройства и наведения порядка 
на территории города Витебска, активизации работы в данном направлении Витебский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Витебского городского исполнительного комитета 
Кирсанова В.Н., генерального директора унитарного коммунального производственного предприятия «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство» Кушарева А.В. о благоустройстве 
и наведении порядка на территории города Витебска за истекший период 2011 года принять к сведению.

2. Отметить положительную работу дочерних коммунальных унитарных жилищных ремонтно-эксплуатационных предприятий 
(далее – ДКУЖРЭП) «ЖРЭТ Первомайского района», 
«ЖРЭТ Октябрьского района», «ЖРЭТ Железнодорожного района» 
по благоустройству и наведению порядка на дворовых территориях.

3. Администрациям районов города Витебска:

3.1.  до 1 сентября 2011 года организовать работы по покосу травы на въездах в город,  обкосу и прочистке водоотводных канав на улицах сектора индивидуальной жилой застройки;

3.2. до 15 сентября 2011 года организовать работы по покраске фасадов индивидуальных жилых домов на магистральных улицах.

4. Администрации Железнодорожного района города Витебска, Рубовскому поселковому Совету депутатов до 1 сентября 2011 года завершить работы по наведению порядка и благоустройству территорий городских поселков Руба и Верховье.

5. Унитарному коммунальному производственному предприятию «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство» совместно 
с дочерними коммунальными унитарными предприятиями:

5.1. обеспечить в полном объеме освоение средств, выделенных 
на реализацию плана «Дворы» города Витебска на 2011 год;

5.2. до 20 сентября 2011 года выполнить работы 
по восстановлению поврежденного и имеющего просадку плиточного покрытия на тротуарах по проспекту Московскому, улицам Ленина, Зеленогурская;

5.3. до 5 сентября 2011 года завершить работы по устройству ливневой канализации по улицам Правды, Максима Горького (в районе Жлобинских путепроводов);

5.4. до 15 сентября 2011 года завершить работы по замене бордюрного камня по улице Герцена;

5.5. до 10 сентября 2011 года выполнить работы по покраске навесов, стоек для размещения расписаний, скамеек на остановочных пунктах общественного транспорта;

5.6. до 1 сентября 2011 года восстановить разрушенные ограждения по улицам Гагарина, Ленинградская, Титова;

5.7. до 1 октября 2011 года выполнить работы по асфальтированию сквозных проездов в жилых микрорайонах города;

5.8. до 1 октября 2011 года выполнить ямочный ремонт по улицам Великолукский тракт, Лазо, Гагарина, Берестеня, 1-я Полярная, 
Розы Люксембург, Петруся Бровки, 2-я Заслонова, Ильинского, 
Новый Быт, проспекту Строителей;

5.9. до 1 октября 2011 года завершить работы по асфальтированию улицы Золотогорская;

5.10. до 1 октября 2011 года укомплектовать площадки для сбора мусора на кладбищах «Загорское», «Ореховское», «Копти» (3 очередь), произвести ремонт железобетонных ограждений на кладбищах 
«Ново-Семеновское», «Старо-Обрядческое»;

5.11. до 1 сентября 2011 года восстановить решетки приемников ливневой канализации по проспекту Фрунзе;

5.12. до 15 сентября 2011 года завершить работы по восстановлению берегоукрепления в районе пешеходного моста через Гапеев овраг между улицей Правды и проспектом Московским;

5.13. до 1 сентября 2011 года разработать схему обслуживания незакрепленных территорий города;

5.14. до 10 сентября 2011 года разработать положение 
об ответственности юридических и физических лиц за нарушение установленных сроков восстановления благоустройства после проведения земляных работ.

6. ДКУЖРЭП «ЖРЭТ Первомайского района», «ЖРЭТ Октябрьского района», «ЖРЭТ Железнодорожного района»:

6.1. до 15 сентября 2011 года обследовать козырьки и ступени входных групп многоэтажных жилых домов на предмет их очистки 
и проведения ремонта;

6.2. постоянно обеспечивать своевременный вывоз крупногабаритного мусора с территорий жилищно-эксплуатационных участков;

6.3. до 1 ноября 2011 года выполнить ямочный ремонт проездов 
и тротуаров на дворовых территориях многоквартирных жилых домов.

7. Отделу строительства Витебского городского исполнительного комитета, коммунальному унитарному предприятию «Капитальное строительство города Витебска» до 15 сентября 2011 года обеспечить устройство и функционирование на строительных площадках станций 
для мойки колес транспорта, выезжающего на территорию города.

8. Отделу архитектуры и градостроительства Витебского городского исполнительного комитета до 10 сентября 2011 года разработать знаки городского маршрутного ориентирования, единый стандарт аншлагов многоквартирных жилых домов.

9. Управлению торговли и услуг Витебского городского исполнительного комитета до 15 сентября 2011 года обеспечить оборудование прилегающих территорий объектов питания, торговли 
и услуг всех форм собственности декоративными цветниками, элементами вертикального озеленения.

10. Унитарному коммунальному транспортному предприятию «Витебское трамвайно-троллейбусное управление» до 1 ноября 
2011 года завершить работы по укладке плитки в межпутье по улицам Герцена и Академика Павлова.

11. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на заместителей председателя Витебского городского исполнительного комитета по курируемым направлениям деятельности.

Председатель							     В.П.Николайкин

Управляющий делами					     В.В.Руденя

Мамаев 36 96 99

АП 26.08.2011