14 октября 2011 г.                                                                             1542

О ходе реализации программы

жилищного строительства в

г.Витебске за 9 месяцев

2011 года

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела строительства Витебского городского исполнительного комитета Савицкого О.В. о ходе реализации программы жилищного строительства в г. Витебске за 9 месяцев 2011 года Витебский городской исполнительный комитет отмечает недостаточную работу отдела строительства, коммунального унитарного предприятия «Капитальное строительство города Витебска», служб заказчика, подрядных организаций по реализации программы жилищного строительства в 2011 году.

Общий объем введенного в эксплуатацию жилья за 9 месяцев 2011 года составил 97,8 тысячи метров квадратных жилья, что на 27 процентов ниже уровня аналогичного периода 2010 года.

Сроки строительства жилых домов и их ввода в эксплуатацию не всегда соответствуют очередности постановки на учет участников долевого строительства. На отдельных объектах не обеспечивается своевременное начало строительства и ритмичное финансирование строящихся объектов.

После ввода в эксплуатацию жилых домов допускаются случаи затягивания сроков передачи инженерных сетей на баланс эксплуатирующим организациям, отсутствует должный контроль со стороны заказчиков за своевременным устранением замечаний граждан при приемке квартир.

Учитывая изложенное, в целях выполнения жилищной программы строительства в городе Витебске, Витебский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

- Работу отдела строительства Витебского городского исполнительного комитета, коммунального унитарного предприятия «Капитальное строительство города Витебска», служб заказчика, подрядных организаций по реализации программы жилищного строительства в городе Витебске за 9 месяцев 2011 года признать недостаточной.

- Отделу строительства Витебского городского исполнительного комитета, службам заказчика и подрядчика, осуществляющих строительство жилья в городе Витебске, организовать еженедельный контроль за ходом выполнения программы жилищного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры.

3. Директору коммунального унитарного предприятия «Капитальное строительство города Витебска» Мешко М.А., службам заказчика, разработать мероприятия, установить жесткий контроль за сроками строительства жилых домов и качеством выполнения строительно-монтажных работ, обеспечить еженедельное проведение заседаний штабов по строительству с рассмотрением и решением проблемных вопросов, обеспечить ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов согласно приложению.

4. Строительным организациям РУП «Витебский ДСК», ОАО «Жилстрой», ООО «Стройторгсервис», ОАО «Строительный трест № 9, г. Витебск», ООО «БизнесСтройМонтаж», СМП-715 ОАО «Трест Белтрансстрой», СМП «Витебскэнергострой», ООО «ПлиссаСтрой» активизировать темпы строительства жилья в текущем году, укомплектовать объекты необходимым количеством рабочих, обеспечить работу не менее чем в две смены, а в выходные и праздничные дни – по скользящему графику.

5.  Принять заверения генерального директора ОАО «Строительный трест № 9, г. Витебск» Козичкина В.В. о вводе в эксплуатацию жилого дома № 9 в микрорайоне «Медцентр» в октябре 2011г., жилого дома    № 10 в микрорайоне «Билево-2» в декабре 2011 г.

6. Принять заверения начальника отдела архитектуры и градостроительства Витебского городского исполнительного комитета Дубика В.В. совместно с администрациями районов города Витебска об обеспечении в целом по 2011 году ввода в эксплуатацию не менее 15 тысяч метров квадратных жилья усадебной застройки.

7. Контроль за исполнением настоящего решения, возложить на отдел строительства Витебского городского исполнительного комитета.

Председатель							    В.П.Николайкин

Управляющий делами					    В.В.Руденя

Савицкий 36 32 92

АП 14.10.2011