30 мая 2012 г.	766

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к сезону зон массового отдыха на водных объектах города Витебска на 2012 год

Во исполнение письма Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 8 мая 2012 г. № 12-2/406, Витебский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к сезону зон массового отдыха на водных объектах города Витебска на 2012 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя председателя Витебского городского исполнительного комитета по курируемому направлению деятельности и отдел жилищно-коммунального хозяйства Витебского городского исполнительного комитета.

Председатель	В.П.Николайкин

Управляющий делами	В.В.Руденя

Комаров 364682

ТК 30.05.2012

Приложение

к решению

Витебского городского

исполнительного комитета

30.05.2012   № 766

План мероприятий по подготовке к сезону зон массового отдыха на водных объектах города Витебска на 2012 год

| № п/п | Наименование зон отдыха и перечень мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. | Организационное обеспечение: закрепить предприятия и организации, ответственные за содержание зон отдыха (парк имени Советской Армии, в районе водозабора № 1, парк 1000-летия, площадь Победы, парк Фрунзе, р. Витьба (в районе моста Юбилейный по проспекту Людникова), зона отдыха Сокольники) | 1 июня 2012г. | Администрации районов города Витебска, УКПП «Витебское городское жилищ-но-коммунальное хозяйство» (далее-УКПП «ВГЖКХ») |
| 1.2. | организовать работу стационарных или выездных торговых точек в праздничные и выходные дни | июнь-август 2012г. | управление торгов-ли и услуг Витеб-ского городского исполнительного комитета |
| 2 2.1 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5 2.1.6. 2.1.7. | Материально-техническое обеспечение: пляж в парке имени Советской Армии: ремонт и покраска скамеек для отдыхающих ремонт общественного туалета установка предупредительных аншлагов установка контейнеров и урн для сбора мусора уборка территории ремонт перильного ограждения, железобетонной лестницы проведение квалифици- | май 2012 г. май 2012 г. июнь 2012г. май 2012 г. май 2012 г.-сентябрь 2012г. май 2012 г. постоянно | УКПП "ВГЖКХ" УКПП "ВГЖКХ" УКПП ВГЖКХ" УКПП "ВГЖКХ" УКПП "ВГЖКХ" УКПП "ВГЖКХ" ГУ «Витебский |

| № п/п | Наименование зон отдыха и перечень мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.8. | рованного лабораторного контроля воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям очистка дна от камней, битого стекла и железного лома в акватории городского пляжа | во время купального периода май 2012 г. | зональный центр гигиены и эпидемиологии», УКПП «ВГЖКХ», Витебская област-ная организация РГОО ОСВОД |
| 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. | В районе водозабора № 1: ремонт и покраска скамеек для отдыхающих установка урн, контейнеров для сбора мусора уборка территории | май 2012г. май 2012г. май 2012г. – сентябрь 2012г. | УКПП "ВГЖКХ" УКПП "ВГЖКХ" УКПП "ВГЖКХ" |
| 2.3. 2.3.1. 2.3.2.. | парк 1000-летия: ремонт и покраска скамеек для отдыхающих ремонт урн, контейнеров для сбора мусора уборка территории | июнь 2012 г. июнь 2012 г. постоянно постоянно | УКПП "ВГЖКХ" УКПП "ВГЖКХ" УКПП "ВГЖКХ" |
| 2.4. 2.4.1. | площадь Победы (спуск к реке Западная Двина): уборка территории | постоянно | УКПП "ВГЖКХ" |
| 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. 2.5.5. 2.5.6. 2.5.7. | парк Фрунзе: ремонт скамеек для отдыхающих уборка территории посадка цветов покраска цветочниц, урн покраска подпорных стенок фонтана и ступеней тротуара покраска перильного ограждения моста через ручей Дунай ремонт плиточного покрытия | июнь 2012 г. постоянно май 2012 г. июнь 2012 г. июнь 2012 г. июнь 2012 г. июнь 2012 г. | УКПП "ВГЖКХ" УКПП "ВГЖКХ" УКПП "ВГЖКХ" УКПП "ВГЖКХ" УКПП "ВГЖКХ" УКПП "ВГЖКХ" УКПП "ВГЖКХ" |
| 2.6. 2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.4. | река Витьба (в районе моста Юбилейный по проспекту Людникова): уборка территории установка скамеек установка урн, контейнеров для сбора мусора содержание биотуалетов | постоянно июнь 2012 г. июнь 2012 г. постоянно | УКПП "ВГЖКХ" УКПП "ВГЖКХ" УКПП "ВГЖКХ" УКПП "ВГЖКХ" |
| 2.7. 2.7.1. 2.7.2. 2.7.3. | Сокольники (в районе котельной «Южная»): уборка территории установка скамеек установка урн, контейнеров для сбора мусора | В летний период июнь 2012 г. июнь 2012 г. | Администрация Первомайского района Администрация Первомайского района Администрация Первомайского района |