14 сентября 2012 г.                                                                           1343

## О подготовке народного хозяйства

## города Витебска к работе в осенне-

## зимний период 2012-2013 годов

В соответствии с Мероприятиями по подготовке теплоисточников, центральных и индивидуальных тепловых пунктов, сетей теплоснабжения, объектов водоснабжения, электроснабжения 
и эксплуатационных служб к работе в осенне-зимний период 2012-
2013г.г., утвержденными решением Витебского городского исполнительного комитета от 13 апреля 2012 г. № 523, отделами и управлениями Витебского городского исполнительного комитета, администрациями районов города Витебска и организациями завершаются работы по подготовке народного хозяйства города к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов.

На теплоисточниках города выполнен ремонт теплоэнергетического оборудования за исключением котельной открытого акционерного общества «Витебский приборостроительный завод». В соответствии с доведенным заданием создан запас резервного топлива (мазута) в количестве 15599 тонн при задании 17670 тонн на      1 октября 2012 года, что составляет 88,3 процента (далее - %) за исключением открытого акционерного общества «Витязь», где при плане 3100 тонн на 1 сентября 2012 года запасов мазута не имеется.

На котельных государственного предприятия «ВПКиТС» создан запас дров в количестве 7340 плотных метров кубических (далее – пл.м. куб.) при плане 15000 пл.м.куб. (49 %), древесной щепы в количестве 1200 пл.м. куб. при плане 1500 пл.м.куб. ( 80%).

Заменено тепловых сетей (в однотрубном исчислении):

филиалом «Витебские тепловые сети» республиканского унитарного предприятия  «Витебскэнерго» 2313 метров погонных (далее м.п.) при плане  2376 м.п. (97,3%);

государственным предприятием «ВПКиТС» - 6960 м.п. при плане

16000 м.п. (43,5%), из них 6960 м.п. с использованием предизолированных труб.

Ведутся работы по переключению теплоснабжения потребителей, запитанных от котельной открытого акционерного общества «Витебский приборостроительный завод», на котельную «Северная».

На 1 сентября 2012 года выполнен ремонт кровель жилых домов в объеме 33,67 тысячи (далее тыс.) метров квадратных (далее м.кв.) при плане  127,3 тыс.м.кв. (26,4%),  ремонт стыков стеновых панелей жилых домов в объеме 16,93 тыс. м.п. при плане 30,5 тыс.м.п. (55,5%), введено в эксплуатацию 12,9 тыс.м.кв. общей площади жилых помещений после проведенного капитального ремонта и тепловой модернизации, при годовом плане - 56,1 тыс.м.кв. (23%).

Выполнены работы по утеплению фасадов в 5 жилых домах, утеплению главных и торцевых фасадов 12 жилых домов, утеплению торцевых фасадов на 9 жилых домах и в стадии завершения работы по утеплению фасадов  3 жилых домов.

Выполнен ремонт 19 печей в домах государственного жилищного фонда при плане 15 (127 %).

Витебским филиалом областного унитарного предприятия «Витебскоблтоп» организовано обеспечение населения твердыми видами топлива. На 1 сентября 2012 года из 1378 обратившихся жителей брикетом обеспечены 884 (в том числе льготной категории - 47). Запас  брикета составляет 100 тонн. Из обратившихся 1349 жителей обеспечены дровами  1128 (в том числе льготной категории - 268). Запас дров составляет 150 метров кубических.

На 1 сентября 2012 года подписаны в теплоснабжающих организациях акты готовности к осенне-зимнему периоду по 405 домам жилого фонда из 1776 (22,8 %).

По состоянию на 1 сентября 2012 года учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры, спорта и туризма Витебского городского исполнительного комитета завершается оформление паспортов готовности при сроке подписания до 20 сентября 2012 года.

В соответствии с заданием проводится подготовка объектов водоснабжения и водоотведения. Проложены сети водоснабжения протяженностью 1031,9 м.п. при плане 3990,5 м.п. (25,9%) по улицам: Ленинградская,139, Слободская в н.п. Шпили, Двинская (пос.Верховье), 2-я Загородная, 2-я Сильницкого, 6-я Загородная. В настоящее время ведется строительство сетей водоснабжения по улицам:               Сивакова–пер.Железнодорожный, Данукалова-Ленинградская, 201, 1-я Железнодорожная общей протяженностью 1059 м.п. Заменено 709 м.п. водопроводных сетей при плане 788,0 м.п. (90%).

В сентябре планируется перекладка сетей водоотведения по улицам: Космонавтов, 10, Жесткова,8/1. Заменено 118,6 м.п. сетей водоотведения при плане 167,0 м. п.(71%).

По состоянию на 1 сентября 2012 года газифицировано                296 индивидуальных жилых домов, введено в эксплуатацию 5,2 километра распределительных газопроводов.

Филиал «Автобусный парк № 1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» осуществляет перевозки пассажиров по городу  130 автобусами. Все автобусы оснащены отопителями салонов. Подготовку автобусов к эксплуатации в зимнем периоде планируется завершить до 15 октября 2012 года.

Унитарное коммунальное транспортное предприятие «Витебское трамвайно-троллейбусное управление» осуществляет перевозки пассажиров 194 единицами подвижного состава, из них 101 трамвайный вагон и 93 троллейбуса. Весь пассажирский подвижной состав оснащен электрическими печами отопления салона. Подготовку пассажирского подвижного состава к эксплуатации в зимнем периоде  планируется завершить до 15 октября 2012 года.

По состоянию на 1 сентября 2012 года у государственного предприятия «Гордормост» имеется в наличии 1956,9 тонн песка (чистого) и 342 тонны галита марки А при плане 15 000 тонн.

Администрациями районов города, жилищными ремонтно-эксплуатационными предприятиями обеспечивается контроль за ходом восстановления благоустройства мест проведения земляных работ.

По состоянию на 1 сентября 2012 года открытым акционерным обществом «Витебский приборостроительный завод» и открытым акционерным обществом «КИМ» не восстановлены  поврежденные кабельные линии 6-10 кВ.

В целях завершения подготовки народного хозяйства города 
к устойчивой работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов 
и обеспечения бесперебойного снабжения населения топливно-энергетическими ресурсами Витебский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Информацию исполняющего обязанности генерального директора унитарного коммунального производственного предприятия «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство»      Карпейчика И.М. о ходе работ по подготовке народного хозяйства города Витебска к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов принять к сведению.

2. Признать недостаточной работу:

2.1. администраций Первомайского, Октябрьского, Железнодорожного районов города Витебска, государственных предприятий: «ЖРЭТ Первомайского района», «ЖРЭТ Октябрьского района», «ЖРЭТ Железнодорожного района» по ремонту кровель, стыков стеновых панелей, вводу в эксплуатацию общей площади жилых помещений после проведенного капитального ремонта и тепловой модернизации;

2.2. открытого акционерного общества «Витебский приборостроительный завод» по подготовке котельной к отопительному сезону;

2.3. открытого акционерного общества «Витязь» по созданию запаса мазута для котельной.

3. Филиалу «Витебские тепловые сети» республиканского унитарного предприятия «Витебскэнерго», филиалу «Витебская ТЭЦ» республиканского унитарного предприятия «Витебскэнерго», открытому акционерному обществу «Витязь», открытому акционерному обществу «Витебский приборостроительный завод», открытому акционерному обществу «Красный Октябрь», государственному предприятию «ВПКиТС» завершить подготовку теплоисточников к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов с оформлением паспортов готовности до 1 октября 2012 года.

4. Филиалу  «Витебские тепловые сети» республиканского унитарного предприятия «Витебскэнерго», предприятиям и организациям города, имеющим на своем балансе тепловые сети, завершить работы по замене, ремонту и изоляции тепловых сетей до        1 октября 2012  года.

5. Филиалу «Витебские тепловые сети» республиканского унитарного предприятия «Витебскэнерго» обеспечить включение в план 2013 года вынос сетей из оврага за торговым центром «Беларусь».

6. Государственному предприятию «ВПКиТС» обеспечить замену тепловых сетей в количестве 16 000 м.п.

7. Организациям города обеспечить до 15 октября 2012 года передачу тепловых сетей к объектам соцкультбыта и жилищному фонду специализированным организациям.

8. Унитарному предприятию «Витебскводоканал» обеспечить выполнение работ по прокладке сетей водоснабжения согласно заданию.

9. Администрациям районов города Витебска, государственным предприятиям «ЖРЭТ Первомайского района», «ЖРЭТ Октябрьского района», «ЖРЭТ Железнодорожного района» обеспечить:

9.1. до 1 октября 2012 года ликвидацию отставания 
по ремонту кровель, стыков стеновых панелей жилых домов и вводу в эксплуатацию общей площади жилых помещений после проведенного капитального ремонта и тепловой модернизации;

9.2. подписание паспортов готовности жилого фонда к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов в соответствии с утвержденным графиком до 20 сентября 2012 года.

9.3. оснащение в 2012 году мест общего пользования и лестничных площадок жилых домов автоматическими системами управления освещением в полном объеме.

10. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Витебского городского исполнительного комитета, администрациям районов города Витебска обеспечить до 1 октября 2012 года подготовку 
к осенне-зимнему периоду жилищного фонда, не находящегося в городской коммунальной собственности с  подписанием паспортов готовности.

11. Организациям города Витебска завершить работы по восстановлению благоустройства  мест земляных работ согласно выданным ордерам.

12. Организациям, имеющим на своем балансе поврежденные кабельные линии электропередачи, обеспечить их восстановление 
до  20 сентября 2012 года.

13. Для обеспечения населения топливом:

13.1. Витебскому филиалу областного унитарного предприятия «Витебскоблтоп» до 1 октября 2012 года обеспечить поставку твердого топлива населению согласно поданным заявкам;

13.2. администрациям районов города Витебска  взять на контроль обеспечение топливом одиноких граждан пожилого возраста.

14. Администрациям районов города Витебска, Витебскому городскому отделу по чрезвычайным ситуациям до 20 сентября         2012 года обеспечить устранение недостатков, выявленных при обследовании печей в домах индивидуального жилого фонда.

15. Унитарному коммунальному транспортному предприятию «Витебское трамвайно-троллейбусное управление», филиалу «Автобусный парк №1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» 
до 15 октября 2012 года завершить подготовку подвижного состава пассажирского транспорта к работе в зимний период.

16. Унитарному коммунальному производственному предприятию «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство»:

16.1. до 10 октября 2012 года обеспечить подготовку снегоуборочной и специальной техники к работе в зимний период;

16.2. до 15 октября 2012 года обеспечить создание запаса песчано-соляной смеси в количестве 15 000 тонн.

17. Администрации Октябрьского района города Витебска, отделу образования администрации Октябрьского района города Витебска, государственному предприятию «ЖРЭТ Октябрьского района», коммунальному унитарному предприятию «Капитальное строительство города Витебска» и потребителям, запитанным от котельной открытого акционерного общества «Витебский приборостроительный завод», под персональную ответственность руководителей  обеспечить выполнение работ по  переключению теплоснабжения на котельную «Северная» в срок до 15 октября 2012 года.

18. Для обеспечения очистки от снега улиц районов индивидуальной жилой застройки:

18.1. администрациям районов города Витебска  организовать в зимний период работу на постоянной основе силами предприятий, расположенных на территории районов;

18.2. государственному предприятию «Гордормост» обеспечить до 15 октября 2012 года заключение договоров с предприятиями, привлеченными для выполнения работ.

19. Отделам культуры, образования, физической культуры, спорта и туризма Витебского городского исполнительного комитета, государственному учреждению здравоохранения «Витебская городская центральная поликлиника» завершить подготовку подведомственных объектов к осенне-зимнему периоду до 1 октября 2012 года.

20.  Принять к сведению заверения:

20.1. управляющих государственного предприятия «ЖРЭТ Железнодорожного района» Белевича В.И., государственного предприятия «ЖРЭТ Октябрьского района» Пасовца А.С., исполняющего обязанности управляющего государственного предприятия «ЖРЭТ Первомайского района» Иванова В.М. в том, что доведенные задания по ремонту кровель, стыков стеновых панелей, вводу в эксплуатацию общей площади жилых помещений после проведенного капитального ремонта и тепловой модернизации будут выполнены в полном объеме;

20.2. директора открытого акционерного общества «Витебский приборостроительный завод» Колкова О.В. в том, что работы по подготовке котельной будут завершены до 1 октября 2012 года;

20.3. заместителя директора открытого акционерного общества «Витязь» Мазакова Н.Н. в том, что запас резервного топлива (мазута) будет создан в необходимом объеме до начала отопительного периода;

20.4. главного инженера унитарного предприятия «Витебскводоканал» Шадуры А.И. в том, что работы по прокладке сетей водоснабжения будут выполнены в полном объеме.

21. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Витебского городского исполнительного комитета,    отдел    жилищно-коммунального    хозяйства     Витебского

городского исполнительного комитета, глав администраций районов города Витебска, унитарное коммунальное производственное предприятие «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство».

Исполняющий обязанности

председателя							      Д.Н.Шериков

Управляющий делами					      В.В.Руденя

Карпейчик 36 25 84

АП 14.09.2012