**Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по строительному проекту по объекту:** «Софийский собор в г. Витебске».

**План-график работ по проведению оценки воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 13.04.2023 по 17.04.2023 |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 06.06.2023 по 19.06.2023 |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 13.04.2023 по  30.04.2023 |
| Проведение общественных обсуждений на территории Республики Беларусь | с 21.06.2023 по  21.07.2023\* |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | Будет сообщено дополнительно, в случае обращения граждан |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 22.07.2023 по  22.08.2023\* |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | август-сентябрь 2023 г. |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | В течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы |
| \* указанные сроки могут корректироваться |  |

**Сведения о планируемой деятельности**

**Заказчик планируемой деятельности:** Религиозная община «Приход Софийского собора г.Витебска Витебской епархии Белорусской Православной Церкви»

**Юридический адрес:** Республика Беларусь, 210026, г.Витебск,   
ул. Крылова 9.

**Контактный телефон:** +375 29 711-33-14

**E-mail:** sofiavitebsk.b[y@mail.ru](mailto:y@mail.ru)

Заказчиком планируемой деятельности является Религиозная община «Приход Софийского собора г.Витебска Витебской епархии Белорусской Православной Церкви»

Проектно-изыскательские работы выполнены на основании разрешения Министерства культуры Республики Беларусь №04-09-439/н от 01 марта 2020 г.

Проектируемый объект размещается на землях г. Витебска и иных землепользователей ориентировочной площадью 2,2642 га, в Первомайском административном районе города Витебска. Рельеф местности холмистый.

Земельный участок, на котором размещается объект строительства частично расположен в санитарно-защитной зоне объектов общего пользования; частично в границах санитарных разрывов транспортных объектов и коммуникаций. Согласно проекту водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов г. Витебска, утверждённого решением Витебского городского исполнительного комитета от 20.02.2018 а № 218 объект расположен в водоохранной зоне и прибрежной полосе р.Западная Двина.

Проектом предусмотрено:

* возведение здания храма;
* организация необходимых зон и помещений, исходя из специфики объекта и требований нормативов;
* внутренняя отделка помещений и внешняя отделка объекта, в зависимости от их назначения, проектного решения и технологии выполняемых работ;
* установка инженерного, технологического, специализированного оборудования и систем с учетом нормативных требований;
* установка необходимых приборов учета и пожаротушения;
* рациональная схема транспортно-пешеходного обслуживания и эксплуатации объекта, обеспечив размещение автостоянок согласно специфике объекта с учетом норм ТНПА;
* устройство пешеходных дорожек, установка малых
* архитектурных форм;
* в границах прибрежной полосы поверхностных водных объектов предусмотрены работы только по благоустройству территории;
* установку систем видеонаблюдения и охранной сигнализации.

Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности

1. Вариант размещения проектируемого объекта на рассматриваемой площадке

Проектными решениями предусмотрен вариант размещения здания на свободном от застройки на участке.

1. «Нулевой вариант» - отказ от строительства объекта

Отказ от строительства объекта

1. Строительство на альтернативном земельном участке

Строительства объекта на альтернативной площадке. Размещению площадки сопутствует дополнительное удаление объектов растительного мира, неудобные подъездные пути, близкое расположение инженерных сетей.

*Выбор варианта размещения*

Для реализации проекта выбран Вариант I, так как:

* участок свободен от застройки;
* минимизируется необходимость удаления объектов растительного мира;
* минимизируется срезка плодородного слоя почвы;

С учетом анализа вариантов, вариант 1 - реализация заявленных намерений на существующих производственных площадях, является приоритетным вариантом планируемой хозяйственной деятельности. Реализация проектных решений позволит, минимизировать воздействие на компоненты природной среды.