Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2025 года г. Витебск

| № п/п | Наименование объекта | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Окончание капитального ремонта, месяц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты с вводом площади в текущем году |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по улице Кирова в г. Витебске | 4 462 | апрель |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 68 по улице Правды в г. Витебске | 10 702 | апрель |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 15 по проспекту Фрунзе в г. Витебске | 2 026 | март |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 223, корпус 1 по улице Ленинградская в г. Витебске | 4 079 | март |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 25 по улице Чкалова в г. Витебске | 10 672 | апрель |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 3/4 по улице Смоленская в г.Витебске | 4 666 | апрель |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 31 по улице Чапаева в г.Витебске | 4 719 | апрель |
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по улице Суворова в г. Витебске | 235 | май |
| 9 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по улице Буденного в г. Витебске | 3 421 | апрель |
| 10 | Капитальный ремонт жилого дома № 32 по улице Воинов-Интернационалистов в г.Витебске | 8 880 | февраль |
| 11 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по улице Лазо в г.Витебске | 4 531 | март |
| 12 | Капитальный ремонт жилого дома № 38 по улице Золотогорская в г. Витебске | 264 | февраль |
| 13 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по улице 2-я Садовая в г.Витебске | 2 744 | январь |
| 14 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по улице Вострецова в г.Витебске | 674 | март |
| 15 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по проезду Гоголя в г. Витебске | 362 | апрель |
| 16 | Капитальный ремонт жилого дома № 3, корпус 5 по улице Смоленская в г.Витебске | 5 511 | май |
| 17 | Капитальный ремонт жилого дома № 25 по улице Суворова в г. Витебске | 2 141 | апрель |
| 18 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по улице Янки Купалы в г. Витебске | 479 | апрель |
| 19 | Капитальный ремонт жилого дома № 14 по улице Шумилинская в г. Витебске | 4 750 | апрель |
| 20 | Капитальный ремонт жилого дома № 1, корпус 3 по улице Смоленская в г.Витебске | 5 514 | апрель |
| 21 | Капитальный ремонт жилого дома № 3, корпус 3 по проспекту Победы в г.Витебске | 3 328 | апрель |
| 22 | Капитальный ремонт жилого дома № 28, корпус 2 по улице Терешковой в г.Витебске | 3 885 | апрель |
| 23 | Капитальный ремонт жилого дома № 27 Б по проспекту Черняховского в г.Витебске | 2 570 | июль |
| 24 | Капитальный ремонт жилого дома № 7, корпус 1 по проспекту Строителей в г.Витебске | 9 543 | август |
| 25 | Капитальный ремонт жилого дома № 26 по проспекту Московский в г.Витебске | 3 517 | июль |
| 26 | Капитальный ремонт жилого дома № 15 по проспекту Генерала Людникова в г.Витебске | 13 753 | август |
| 27 | Капитальный ремонт жилого дома № 22, корпус 5 по проспекту Строителей в г.Витебске | 3 290 | сентябрь |
| 28 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по проспекту Победы в г.Витебске | 14 419 | октябрь |
| 29 | Капитальный ремонт жилого дома № 74 по проспекту Фрунзе в г.Витебске | 3 504 | октябрь |
| 30 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по улице Чкалова в г.Витебске | 5 108 | август |
| 31 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по улице Чкалова в г.Витебске | 4 521 | сентябрь |
| 32 | Капитальный ремонт жилого дома № 1/17 по улице Чкалова в г.Витебске | 4 307 | октябрь |
| 33 | Капитальный ремонт жилого дома № 27 А по проспекту Черняховского в г.Витебске | 4 348 | сентябрь |
| 34 | Капитальный ремонт жилого дома № 43 по проспекту Московский в г.Витебске | 5 039 | ноябрь |
| 35 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по проезду Октябрьский в г.Витебске | 683 | август |
| 36 | Капитальный ремонт жилого дома № 80, корпус 4 по проспекту Фрунзе в г.Витебске | 1 057 | июль |
| 37 | Капитальный ремонт жилого дома № 15/1 по проспекту Победы в г. Витебске | 4 471 | август |
| 38 | Капитальный ремонт жилого дома № 26 по улице Терешковой в г. Витебске | 14 455 | сентябрь |
| 39 | Капитальный ремонт жилого дома № 7, корпус 1 по улице Чкалова в г. Витебске | 4 882 | ноябрь |
| 40 | Капитальный ремонт жилого дома № 11, корпус 2 по улице Смоленская в г. Витебске | 4 654 | декабрь |
| 41 | Капитальный ремонт жилого дома № 58 по проспекту Московский в г. Витебске | 3 508 | ноябрь |
| 42 | Капитальный ремонт жилого дома № 19 по проспекту Победы в г. Витебске | 8 175 | ноябрь |
| 43 | Капитальный ремонт жилого дома № 18, корпус 2 по улице Терешковой в г. Витебске | 4 792 | ноябрь |
| 44 | Капитальный ремонт жилого дома № 52 А по улице Карла Маркса в г. Витебске | 468 | октябрь |
| 45 | Капитальный ремонт жилого дома № 15 по улице Димитрова в г. Витебске | 1 156 | июль |
| 46 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по улице Урицкого в г. Витебске | 303 | август |
|  | Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов жилого дома |  |  |  |
| 1 | Замена внутренних инженерных сетей жилого дома № 22, корпус 2 по проспекту Черняховского в г. Витебске |  | март |
| 2 | Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей жилого дома № 8, корпус 5 по улице Смоленская в г. Витебске |  | март |
| 3 | Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей жилого дома № 88 по улице Гагарина в г. Витебске |  | февраль |
| 4 | Капитальный ремонт балконов жилого дома № 54 по проспекту Московский в г. Витебске |  | ноябрь |